# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

628285, микрорайон 2, дом 60,  г.Урай,                                                                   тел. 2-23-28,2-06-97

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                     факс(34676) 2-23-44

Тюменская область                                                                                                 E-mail: adm@uray.ru

от_______________  № ________

Исполняющему обязанности

председателя Думы города Урай

Бабенко А.В.

Уважаемый Артем Валерьевич!

Во исполнение распоряжения председателя Думы города Урай от 30.05.2019 №26-од «О проведении тридцатого заседания Думы города Урай шестого созыва» направляю Доклад «О планируемых мероприятиях по подготовке объектов ЖКХ города Урай  к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов с учетом рекомендации Думы от 22.11.2018», информацию «О выполнении рекомендации 24-го заседания Думы города Урай от 20.12.2018 г.» согласно приложению.

Докладчик: начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» Олег Александрович Лаушкин.

Приложение:

- «Доклад о планируемых мероприятиях по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Урай к осенне-зимнему периоду  2019-2020 годов с учетом рекомендации Думы от 22.11.2018» на 10 листах.

- Информация «О выполнении рекомендации 24-го заседания Думы города Урай от 20.12.2018 г.» на 1 листе.

Глава города Урай 	                                                                                                    А.В.Иванов

Исполнитель:

Главный специалист ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова Светлана Владимировна

Тел. /834676/23386 доб.375

Доклад

о планируемых мероприятиях по подготовке

объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Урай

к осенне-зимнему периоду  2019-2020 годов

с учетом рекомендации Думы от 22.11.2018

В соответствии с планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период, предусмотренным приложением 11 к Государственной программе   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года №347-п «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», муниципальным образованием город Урай разработан и подготовлен план мероприятий по подготовке к осенне–зимнему периоду 2019-2020 годов. На выполнение работ по подготовке объектов коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду запланированы финансовые средства на общую сумму 227 043,15 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

| средства бюджета автономного округа | 102 616,51 | тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| средства муниципальных образований | 24 000,56 | тыс.руб. |
| средства предприятий | 100 426,08 | тыс.руб. |

Контроль за выполнением мероприятий  осуществляется специалистами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019-2020 годов ежедекадно, начиная с 10 июня 2019 года, направляется в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ     В соответствии приложению 8 к концессионному соглашению  №1 от 26.12.2016 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Урай, запланированы финансовые средства в сумме  37 450 тыс.руб. за счет средств Концессионера на выполнение следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт теплотрассы  d 325 мм от тепловой камеры 4 (ТКБ-4) до тепловой камеры 10/2 (ТК10/2)  по ул. Механиков, протяженностью  2,0 км. Срок выполнения 30.09.2019 год. Сумма затрат 9 115,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт магистральной теплотрассы  d 325 мм ул. Космонавтов от тепловой камеры 7 (ТКН-7 около ДК "Нефтяник") до тепловой камеры 15 (ТКН 15 около ж.д. Д-43), протяженностью  0,30км Срок выполнения мероприятий 30.09.2019 год. Сумма затрат 9 270,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт сетей ГВС от  МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 2,4 км. Срок выполнения 30.09.2019 год. Сумма затрат 14 915,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт деаэратора 2-3 очереди на котельной "Промбаза". Срок выполнения 30.09.2019 год. Сумма затрат 1 650,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт котла на МАК-4. Срок выполнения 30.09.2019 год. Сумма затрат 2500,00 тыс.рублей.

Всего запланировано заменить 2,3 км сетей теплоснабжения, 2,4 км сетей горячего водоснабжения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  и ВОДООТВЕДЕНИЕ Запланированы финансовые средства в сумме  136 752,06 тыс. рублей, в том числе:

-за счет окружного бюджета – 101 416,51 тыс. руб.

-за счет местного бюджета – 22 694,41 тыс. руб.

- за счет средств предприятия – 12 641,14 тыс.руб.

На выполнение следующих работ:

- Инженерные сети микр. "Южный"(район Орбиты), г.Урай. Прокладка трубопроводов водоснабжения по улице Брусничная, протяженностью 0,103 км. Срок выполнения 30.06.2019 год. Сумма затрат 536,51 тыс.рублей. ( МКУ «УКС города Урай)

- Капитальный ремонт магистрального водовода  от  в/к № 2А-10, расположенного у ж/д 11 мкр.2А до в/к № Зап-32, расположенного у дома №24 мкр. Западный инв. №101030000961. (г.Урай от ВК№2А-10, расположенного  у  жилого дома  №11  микрорайон  2А, до ВК№Зап-32,  расположенного  у  дома 24 мкр."Западный"), протяженностью 0,402 км. Срок выполнения 31.10.2019 год. Сумма затрат 5 200,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения от  водозаборного  сооружения   до  Профилактория на  промзоне инв№101030000940. Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ВК№ПР-2 до ВК№ПР-34. (г.Урай от ВК№ПР-2, расположенного возле водозаборных сооружений до ВК№ПР-34, расположенного возле Профилактория), протяженностью 0,515 км. Срок выполнения 31.10.2019 год. Сумма затрат 3 250,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт технического водовода от водозаборного сооружения на промзоне до котельной МУП УТЭ, расположенной в поселке Первомайский инв.№ 101030000979. Капитальный ремонт участка технического водовода от ВК№4 до ВК№11. (г.Урай, от ВК№4, расположенного вблизи территории УЭС до ВК№11, расположенного вблизи проезда Животноводческий), протяженностью 1,17 км. Срок выполнения 31.10.2019 год. Сумма затрат 5 920,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт  сетей водоснабжения от в/к № 3-32 на углу ж/д 12 вдоль улицы Ленина к ж/д 54 вдоль ж/д 15,12,25 к ж/д  28,29,25,26а до в/к 3-17 мкр.3 инв.№101030001033. Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от в/к № 3-32 до в/к № 3-17. (г.Урай, микрорайон 3, от в/к № 3-32, расположенного у ж/д №12 до в/к № 3-17, расположенного у ж/д №22), протяженностью 0,712 км. Срок выполнения 31.10.2019 год. Сумма затрат 8 420,00 тыс.рублей.

-Капитальный ремонт сетей водоснабжения от в/к № 4-73 у ж/д № 22 по улице Механиков к налоговой инспекции до в/к № 4-14 у гостиницы по улице Сибирской инв. №101030001047.  Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от точки врезки т.А до  в/к № 4-73. (г.Урай, от точки врезки т.А, расположенной  вблизи дома №1 по ул.Садовой до в/к № 4-73, расположенного  вблизи ж/д №2 по ул.Механиков), протяженностью 0,31 км. Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 3 150,00 тыс.рублей.

-Капитальный ремонт сетей водоснабжения от в/к № А-8, расположенного у жилого дома 68 мкр.А до в/к № 2А-13, расположенного у жилого дома 13 мкр.2А инв. №101030000935. (г.Урай, от в/к № А-8,  расположенного у ж/д №68, микрорайон А до в/к № 2А-13, расположенного у ж/д №22, микрорайон 2А), протяженностью 0,16 км. Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 2 150,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт электролизной инв.№101020000310. Замена технологического оборудования и технологических трубопроводов. (г.Урай, Проезд 1, Подъезд 56/11, электролизная), Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 3 200,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт фильтровальных залов 1,2,3 очереди, насосной станции питьевой воды №2, комплектнотрансформаторной подстанции инв.№101020000307. Замена насосного оборудования. (г.Урай, Проезд 1, Подъезд 56/12), Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 7 045,56 тыс.рублей.

- Инженерные сети микр.1 "А", г.Урай. Реконструкция трубопроводов методом санирования полимерным рукавным покрытием бестраншейным способом, протяженностью 0,64 км. Срок выполнения 30.06.2019 года. Сумма затрат 27 901,67 тыс.рублей.

-Инженерные сети микр.1 "А", г.Урай. Реконструкция трубопроводов методом санирования полимерным рукавным покрытием бестраншейным способом, протяженностью 0,77 км. Срок выполнения 30.06.2019 года. Сумма затрат 40 117,18 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от  КНС  Аэропорт  до  напорного  коллектора КНС-3 - КОС инв.№101030001154. (г.Урай от  КНС  Аэропорт  до точки врезки т.А в напорный коллектор КНС-3 - КОС), протяженностью 0,111 км. Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 1 450,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС инв.№101030001122.  Замена участка напорного канализационного коллектора от точки врезки т.А до существующей камеры Н-16 (г.Урай, от точки врезки т.А до существующей камеры Н-16,  расположенной на расстоянии 0,75 км по дороге г.Урай- пос. Половинка), протяженностью 0,394 км. Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 4 360,00 тыс.рублей.

-Капитальный ремонт блока емкостей 3 очередь КОС  инв.№101030001443. Ремонт аккумулирующей емкости (г.Урай, городские канализационные очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км. по дороге г.Урай - п.Половинка). Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 3 960,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт здания комплекса по доочистке и обеззараживанию сточных вод инв.№101020000298. Замена технологического оборудования, фильтрующей загрузки в фильтрах, замена запорной арматуры. (г.Урай, городские канализационные очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км. по дороге г.Урай - п.Половинка). Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 5 950,00 тыс.рублей.

-Капитальный ремонт канализационной насосной станции  КНС №3 инв.№101020000283. Замена насосного оборудования и систем  электроснабжения. (КНС №3, г.Урай,микрорайон 2А, д.10/1). Срок выполнения 31.10.2019 года. Сумма затрат 1 500,00 тыс.рублей.

- Промывка наружных сетей водоснабжения, протяженностью 40,555 км. Срок выполнения 31.07.2019 год. Сумма затрат 3 724,10 тыс.рублей.

- Промывка наружных сетей водоотведения, протяженностью 58,351 км. Срок выполнения 31.10.2019 год. Сумма затрат 8 917,04 тыс.рублей.

Всего запланировано заменить 3,372 км сетей водоснабжения, 1,915 км сетей водоотведения.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  Запланированы финансовые средства в сумме 741,24 тыс.руб. за счет средств предприятия.

На выполнение следующих работ:

- Капитальный ремонт газового колодца глубокого заложения №2 (район Профилактория). Срок выполнения 30.07.2019 год. Сумма затрат 21,24 тыс.рублей.

-Диагностика газопроводов среднего давления, протяженностью 2,67 км. Срок выполнения 30.09.2019 год. Сумма затрат 250,00 тыс.рублей.

-Диагностика газопроводов низкого давления, протяженностью 5,705 км. Срок выполнения 30.09.2019 год. Сумма затрат 470,00 тыс.рублей.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Запланированы финансовые средства в сумме  42 600,00 тыс. рублей, в том числе:

-за счет окружного бюджета – 1 200,00 тыс. руб.

-за счет местного бюджета 400,00 тыс. руб.

- за счет средств предприятия – 41 000,00 тыс.руб.

На выполнение следующих работ:

-Инженерные сети микр. "Южный"(район Орбиты), г.Урай. Переустройство электрических сетей, протяженностью 0,123 км. Срок выполнения работ 31.07.2019 год. Сумма затрат 1 600,00 тыс.рублей.

-Текущий ремонт ТП6/0.4кВ, КТП6/0,4 кВ, РП, ПС в количестве 71 единиц на сумму 20 000,00 тыс. рублей.

-Текущий ремонт ВЛ-6кВ, Вл-35кВ протяженностью 57,14 км на сумму 8 000 тыс.рублей.

-Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ протяженностью 108,05 км на сумму 10 000,00 тыс.рублей.

-Текущий ремонт КЛ-6 кВ протяженностью 43,7 км на сумму 1 500,00 тыс.рублей.

-Текущий ремонт КЛ-0,4 кВ протяженностью 30,4 км на сумму 1 500,00 тыс.рублей.

Срок выполнения работ запланировано на 30.09.2019 года.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Запланированы финансовые средства в сумме 5 069,70 тыс.руб. за счет средств управляющих компаний на выполнение текущего ремонта жилищного фонда площадью 903,400 тыс. м2.

В рамках запланированного «Югорским Фондом капитального ремонта многоквартирных домов» на территории муниципального образования город Урай капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 115 591 168,70рублей, в том числе:

за счет средств бюджета субъекта РФ – 2 758 059,44рублей.

за счет средств собственников помещений в МКД – 112 833 109,26рублей.

В 2019 году запланировано выполнение следующих работ  по капитальному ремонту:

| № п/п | мкр. | № ж/дома | перечень мероприятий | стоимость всего , руб | окружной бюджет 10% | собственники МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1А | 71 | ремонт фасада с утеплением | 5 183 314,51 | 518 331,45 | 4 664 983,06 |
| 2 | 2 | 29 | холодное водоснабжение | 3 224 504,78 | 322 450,48 | 2 902 054,30 |
| 3 | 2 | 30 | холодное водоснабжение | 1 270 017,69 | 0,00 | 1 270 017,69 |
| 4 | 2 | 31 | холодное водоснабжение | 4 047 778,59 | 404 777,86 | 3 643 000,73 |
| 5 | 2 | 33 | холодное водоснабжение, водоотведение | 5 040 757,58 | 0,00 | 5 040 757,58 |
| 6 | 2 | 34 | холодное водоснабжение, водоотведение | 5 061 925,84 | 0,00 | 5 061 925,84 |
| 7 | 2 | 39 | холодное водоснабжение | 2 723 020,29 | 0,00 | 2 723 020,29 |
| 8 | 2 | 65 | ремонт фасада с утеплением | 13 890 731,93 | 0,00 | 13 890 731,93 |
| 9 | 2 | 69 | теплоснабжение, ремонт фасада с утеплением | 17 189 846,69 | 0,00 | 17 189 846,69 |
| 10 | 2 | 83 | газоснабжение, ремонт фасада с утеплением | 15 124 996,53 | 1 512 499,65 | 13 612 496,88 |
| 11 | 2 | 88 | водоотведение газоснабжение ремонт крыши ремонт фасада с утеплением | 27 585 433,98 | 0,00 | 27 585 433,98 |
| 12 | 2 | 89 А | ремонт фасада с утеплением | 15 248 840,29 | 0,00 | 15 248 840,29 |
|  |  |  | итого | 115 591 168,70 | 2 758 059,44 | 112 833 109,26 |

Финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва составляют 4 430,15 тыс.рублей.

Информация к докладу «О планируемых мероприятиях по

подготовке объектов ЖКХ города Урай к осенне-зимнему периоду  2019-2020 годов

с учетом рекомендации Думы от 22.11.2018».

| №№ п/п | Наименование | План, км | Год строительства, последнего капитального ремонта сетей. | Материал труб до выполнения капитального ремонта сетей. | Материал труб после выполнения капитального ремонта сетей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение, в том числе: | 2,3 |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт теплотрассы Ø325 мм от тепловой камеры 4 (ТКБ-4) до тепловой камеры (ТК10/2) по ул. Механиков | 2,0 | 1997 | Сталь в изоляции мин.вата Ду 325мм | Сталь в изоляции ППУ |
| 1.2 | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д.Д-43) | 0,3 | 1998 | Сталь в изоляции мин.вата Ду 325мм | Сталь в изоляции ППУ |
| 2. | Котельное оборудование (единиц) | 2 |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт деаэратора 2-3 очереди на котельной "Промбаза" | 1 | 1979 | Производительность 200 т/ч | Производительность 150 т/ч |
| 2.2 | Капитальный ремонт котла на МАК-4 | 1 | 2004 | Мощность 1,03 Гкал, КПД 80% | Мощность 1,03 Гкал, КПД 94% |
| 2. | Горячее водоснабжение, в том числе: | 2,4 |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А | 2,4 | 2004 | Труба полипропилен, изоляция скорлупы ППУ, пленка ПХВ Ду 225мм | Полимерная труба Изопрофлекс-А |
| 3. | Водоснабжение, в том числе: | 3,372 |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт магистрального водовода от в/к № 2А-10, расположенного у ж/д 11 мкр.2А до в/к № Зап-32, расположенного у дома №24 мкр. Западный инв. №101030000961. (г.Урай от ВК№2А-10, расположенного у жилого дома №11 микрорайон 2А, до ВК№Зап-32, расположенного у дома 24 мкр."Западный") | 0,402 | 1975 | Стальная труба Ду 219мм | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 3.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водозаборного сооружения до Профилактория на промзоне инв№101030000940. Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ВК№ПР-2 до ВК№ПР-34. (г.Урай от ВК№ПР-2, расположенного возле водозаборных сооружений до ВК№ПР-34, расположенного возле Профилактория) | 0,515 | 1981 | Стальная труба Ду 159мм | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 3.3 | Капитальный ремонт технического водовода от водозаборного сооружения на промзоне до котельной МУП УТЭ, расположенной в поселке Первомайский инв.№ 101030000979. Капитальный ремонт участка технического водовода от ВК№4 до ВК№11. (г.Урай, от ВК№4, расположенного вблизи территории УЭС до ВК№11, расположенного вблизи проезда Животноводческий) | 1,17 | 1987 | Стальная труба Ду 219мм | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 3.4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от в/к № 3-32 на углу ж/д 12 вдоль улицы Ленина к ж/д 54 вдоль ж/д 15,12,25 к ж/д 28,29,25,26а до в/к 3-17 мкр.3 инв.№101030001033. Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от в/к № 3-32 до в/к № 3-17. (г.Урай, микрорайон 3, от в/к № 3-32, расположенного у ж/д №12 до в/к № 3-17, расположенного у ж/д №22) | 0,712 | 1983 | Стальная труба Ду 219мм | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 3.5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от в/к № 4-73 у ж/д № 22 по улице Механиков к налоговой инспекции до в/к № 4-14 у гостиницы по улице Сибирской инв. №101030001047. Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от точки врезки т.А до в/к № 4-73. (г.Урай, от точки врезки т.А, расположенной вблизи дома №1 по ул.Садовой до в/к № 4-73, расположенного вблизи ж/д №2 по ул.Механиков) | 0,31 | 1986 | Стальная труба Ду 159мм | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 3.6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от в/к № А-8, расположенного у жилого дома 68 мкр.А до в/к № 2А-13, расположенного у жилого дома 13 мкр.2А инв. №101030000935. (г.Урай, от в/к № А-8, расположенного у ж/д №68, микрорайон А до в/к № 2А-13, расположенного у ж/д №22, микрорайон 2А) | 0,16 | 1983 | Стальная труба Ду 159мм | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 3.7 | Инженерные сети микр. «Южный» (район орбиты), г. Урай. Прокладка трубопровода водоснабжения по ул. Брусничной | 0,103 | 2019 | - | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 4. | Технологическое оборудование |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт электролизной инв.№101020000310.Замена технологического оборудования и технологических трубопроводов. (г.Урай, Проезд 1, Подъезд 56/11, электролизная) | 1 | 1992 | Износ технологического оборудования и трубопроводов 100% | Замена на новое технологическое оборудование и трубопроводов из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001 |
| 4.2 | Капитальный ремонт фильтровальных залов 1,2,3 очереди, насосной станции питьевой воды № 2, комплектнотрансформаторной подстанции инв.№101020000307. Замена насосного оборудования. (г.Урай, Проезд 1, Подъезд 56/12) | 3 | 1973 | Износ насосного оборудования 100 % | Замена насосного оборудования на новое |
| 5. | Водоотведение, в том числе: | 1,915 |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС Аэропорт до напорного коллектора КНС-3 - КОС инв.№101030001154. (г.Урай от КНС Аэропорт до точки врезки т.А в напорный коллектор КНС-3 - КОС) | 0,111 | 1973 | Стальная труба Ду 159мм | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 5.2 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС инв.№101030001122. Замена участка напорного канализационного коллектора от точки врезки т.А до существующей камеры Н-16 (г.Урай, от точки врезки т.А до существующей камеры Н-16, расположенной на расстоянии 0,75 км по дороге г.Урай- пос. Половинка) | 0,394 | 1992 | Стальная труба Ду 325мм | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 5.3 | Инженерные сети микр.1 "А", г.Урай. Реконструкция трубопроводов методом санирования полимерным рукавным покрытием бестраншейным способом | 0,64 | 2019 | - | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 5.4 | Инженерные сети микр.1 "А", г.Урай. Реконструкция трубопроводов методом санирования полимерным рукавным покрытием бестраншейным способом | 0,77 | 2019 | - | Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 |
| 6. | Технологическое оборудование |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт блока емкостей 3 очередь КОС инв.№101030001443. Ремонт аккумулирующей емкости (г.Урай, городские канализационные очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км. по дороге г.Урай - п.Половинка) | 1 | 2003 | Аккумулирующая емкость находится в составе блока емкостей. Износ 100% | Выполнение работ с обшивкой внутренних стен из листового металла с последующей антикоррозийной изоляцией замена технологических трубопроводов и запорной арматуры на новые |
| 6.2 | Капитальный ремонт здания комплекса по доочистке и обеззараживанию сточных вод инв.№101020000298. Замена технологического оборудования, фильтрующей загрузки в фильтрах, замена запорной арматуры. (г.Урай, городские канализационные очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км. по дороге г.Урай - п.Половинка) | 1 | 2007 | При нормативном сроке эксплуатации 5-7 лет фактически в работе 12 лет | Замена технологического оборудования, фильтрующей загрузки в фильтрах и запорной арматуры |
| 6.3 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС №3 инв.№101020000283. Замена насосного оборудования и систем электроснабжения. (КНС №3, г.Урай,микрорайон 2А, д.10/1). | 1 | 1989 | Износ электротехнического оборудования 100% | Замена ВРУ с АВР на 3 ввода КНС-3 |

Протяженность по состоянию на 01.01.2019 года.

-сетей теплоснабжения составляет 160,54 км в однотрубном исполнении, в том числе ветхих 40,02 км.

-сетей горячего водоснабжения составляет 32,93 км, в том числе ветхих 9,1 км.

-сетей холодного водоснабжения составляет 151,6 км, в том числе ветхих 61,96 км.

-сетей водоотведения составляет 86,7 км, в том числе ветхих 63,5 км.

Процент замены 5,72 % при общей протяженности ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения – 174,58 км и общей протяженностью планируемых к замене сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения 9,987 км.

Начальник МКУ «УЖКХ г. Урай»                                                                                                                                                             О.А.Лаушкин

Исполнитель:

Главный специалист ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова С.В. Тел. 23386 доб 375