Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| отчетный год  (план) | отчетный год  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения <1> | % | 2,4 | 5,72 | 238,3 |  |
| 2. | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса<1> | % | 87,0 | 100 | 115,0 |  |
| 3. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов<2> | ед. | 0 | 0 | 100,0 | Показатель исполнен, является обратным. Установленное плановое значение показателя- максимальное возможное количество аварий. Основное условие исполнения показателя-отсутствие аварий. |
| 4. | Удельный вес протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей | % | 7,9 | 11,7 | 51,9 | Показатель исполнен, является обратным. Отклонение показателя обусловлено уменьшением протяженности сетей в связи с исключением их из реестра муниципальной собственности, отсутствием в плане 2019 года капитального ремонта сетей газоснабжения. |
| 5. | Количество аварий на объектах газоснабжения | ед. | 1 | 0 | 100 | Показатель исполнен, является обратным. Установленное плановое значение показателя- максимальное возможное количество аварий. Основное условие исполнения показателя-отсутствие аварий. |
| 6. | Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей | % | 21,7 | 21,7 | 100 |  |
| 7. | Количество аварий на объектах энергоснабжения | ед. | 2 | 0 | 100 | Показатель исполнен, является обратным. Установленное плановое значение показателя- максимальное возможное количество аварий. Основное условие исполнения показателя-отсутствие аварий. |
| 8. | Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления <3> | % | 100 | 50 | 50 | Процедура передачи сетей холодного водоснабжения и водоотведения в концессию не производилась. |
| 9. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод<2> | % | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 10. | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения<4> | тыс.руб. | 2375,99 | 10 378,48 | 436,8 |  |
| 11. | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения <4> | тыс.руб./ 10 тыс.чел. | 0 | 0 | - | В 2019 году показатель не запланирован. В связи с отсутствием концессионного соглашения инвестиционная программа по сетям водоснабжения и водоотведения не разрабатывалась. Планируемый срок заключения Соглашения -2021 год |
| 12. | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения <4> | тыс.руб./ 10 тыс.чел. | 1355,37 | 7387,85 | 545,1 |  |
| 13. | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования <4> | % | 50 | 50 | 100,0 |  |

<1> ссылка на Указ Президента Российской Федерации, государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной правовой акт, которым установлен данный показатель.

<2>Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:

1) Для прямого показателя факт/план\*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).

2) Для обратного показателя (100-факт/план\*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы:

Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай» О.А.Лаушкин

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель:Главный специалист ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова Светлана Владимировна контактный телефон 83467623386 доб.375