**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей**

**муниципальной программы «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай»**

**на 2018-2022 годы за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| отчетный год(план) | отчетный год(факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 65,01 | 65,01 | 100 |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)(2) | Ед. | 41 | 41 | 100 |  |
| 3. | Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству | % | 0 | 0 | - | Исполнение целевого показателя в 2019 году не планировалось. |
| 4. | Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству | % | 0 | 0 | - | Исполнение целевого показателя в 2019 году не планировалось. |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды (1) | % | 10,7 | 10,7 | 100 |  |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | % | 22,5 | 22,5 | 100 |  |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)(2) | ед | 23 | 23 | 100 |  |
| 8. | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | ед | 46 | 48 | 104,4 | По итогам выполненных работ по установке объектов внешнего благоустройства на общественных территориях за 2018 год значение показателя составило 48 единиц. Однако в отчетном периоде плановое значение показателя на 2019 год не было откорректировано с учетом достигнутого значения за 2018 год.  В 2019 году в связи с многочисленными нарушениями условий исполнения контракта на поставку скульптурной композиции «Солнечная система» (площадь «Планета звезд») контракт с ИП Овечкиным В.В. был расторгнут и мероприятие 3 «Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях» не было выполнено. В связи этим данный целевой показатель не имеет динамики роста в 2019 году. Исполнение мероприятия планируется в 2020 году. |
| 9 | Количество участников конкурсов по благоустройству территорий города Урай строительства | чел | 43 | 53 | 123,3 | Наличие большего количества участников городских конкурсов в 2019 году по сравнению с запланированными показателями, на основании количества заявок 2018 года |

 (1) - Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

 (2) - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы: и.о директора МКУ «УГЗиП г.Урай» Л.В.Фильченко

30.01.2020 подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель :О.А.Полотайко

Тел.:8(34676) 2-90-19 (422)