

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017 №2759, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай Г.Г.Волошина.

Глава города Урай Т.Р.Закирзянов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).

1. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Портфель проектов «Формирование комфортной городской среды» - 91 147,4 тыс.руб. |

».

2. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) с 62,93% до 100%.  2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) с 38 единиц до 65 единиц.  3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды, с 8,2% до 17%.  4. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) с 18,34% до 69,69%.  5. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) с 17 единиц до 28 единиц.  6. Увеличение количества установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) – с 45 единиц до 50 единиц. |

».

3. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет муниципального образования городской округ город Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федеральный бюджет, иные источники финансирования (внебюджетные источники).  2. Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет:  - 2018 г. – 51 955,3 тыс. руб.;  - 2019 г. – 53 050,6 тыс. руб.;  - 2020 г. – 83 633,8тыс. руб.;  - 2021 г. – 17 676,5 тыс. руб.;  - 2022 г. – 18 197,1 тыс. руб. |

».

4. Таблицу 1 муниципальной программы и примечание к ней изложить в следующей редакции:

«

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | ед.изм | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|
| 1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 62,93 | 64,80 | 65,01 | 84,84 | 89,74 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)(2) | ед | 38 | 40 | 41 | 49 | 54 | 65 | 65 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды (1) | % | 8,2 | 8,2 | 10,7 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | % | 18,34 | 20,30 | 22,5 | 68,62 | 68,62 | 69,69 | 69,69 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)(2) | ед. | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 6 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | ед. | 45 | 46 | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 |

(1) - Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

(2) - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».».

5. Таблицу 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы  (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (1;2;3;4;5;6) | МКУ  «УГЗиП г.Урай»;  МКУ  «УКС г.Урай» | Всего | 91 147,4 | 0,0 | 25 850,9 | 29 527,1 | 17 572,3 | 18 197,1 |
| Федеральный бюджет | 26 229,5 | 0,0 | 7 590,1 | 6 126,1 | 6 126,1 | 6 387,2 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 44 683,5 | 0,0 | 15 529,5 | 9 581,8 | 9 582,0 | 9 990,2 |
| Местный бюджет | 20 234,4 | 0,0 | 2 731,3 | 13 819,2 | 1864,2 | 1 819,7 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство территорий муниципального образования (1;2;4;5) | МКУ  «УГЗиП г.Урай»;  МКУ  «УКС г.Урай»;  МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 129 546,4 | 51713,5 | 25087,1 | 52 745,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2767,9 | 2767,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6 458,5 | 6458,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 120 247,7 | 42416,8 | 25085,1 | 52 745,8 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях  (6) | МКУ  «УГЗиП г.Урай»;  МКУ  «УКС г.Урай»;  МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 1440,2 | 0,0 | 1440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1440,2 | 0,0 | 1440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах  (3) | МКУ  «УГЗиП г.Урай»  МКУ  «УЖКХ г.Урай» | Всего | 2 379,3 | 241,8 | 672,4 | 1360,9 | 104,2 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 379,3 | 241,8 | 672,4 | 1 360,9 | 104,2 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | Всего | 224 513,3 | 51 955,3 | 53 050,6 | 83 633,8 | 17 676,5 | 18 197,1 |
| Федеральный бюджет | 28 997,4 | 2 767,9 | 7 590,1 | 6 126,1 | 6 126,1 | 6 387,2 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 51 142,0 | 6 458,5 | 15 529,5 | 9 581,8 | 9 582,0 | 9 990,2 |
| Местный бюджет | 144 301,6 | 42 658,6 | 29 929,0 | 67 925,9 | 1 968,4 | 1 819,7 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | Всего | 195 177,1 | 44925,9 | 40771,7 | 73 829,0 | 17453,4 | 18 197,1 |
| Федеральный бюджет | 28997,4 | 2 767, 9 | 7 590,1 | 6 126,1 | 6126,1 | 6 387,2 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 47 484,2 | 6 458,5 | 11 871,7 | 9 581,8 | 9582,0 | 9 990,2 |
| Местный бюджет | 118 623,2 | 35629,2 | 21 307,9 | 58 121,1 | 1 745,3 | 1 819,7 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | Всего | 29 336,2 | 7029,4 | 12 278,9 | 9 804,8 | 223,1 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3657,8 | 0,0 | 3 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 25 678,4 | 7029,4 | 8 621,1 | 9 804,8 | 223,1 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  («МКУ УГЗиП г.Урай») | | | Всего | 2 493,3 | 274,2 | 591,2 | 1 404,8 | 223,1 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 493,3 | 274,2 | 591,2 | 1 404,8 | 223,1 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1  («МКУ УКС г.Урай») | | | Всего | 201 305,7 | 44 925,9 | 45 115,9 | 75 613,4 | 17 453,4 | 18 197,1 |
| Федеральный бюджет | 28 997,4 | 2 767, 9 | 7 590,1 | 6 126,1 | 6 126,1 | 6 387,2 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 51 142,0 | 6 458,5 | 15 529,5 | 9 581,8 | 9 582,0 | 9 990,2 |
| Местный бюджет | 121 094,0 | 35629,2 | 21 994,3 | 59 905,5 | 1 745,3 | 1 819,7 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2  («МКУ УЖКХ г.Урай») | | | Всего | 20 714,3 | 6755,2 | 7 343,5 | 6 615,6 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20 714,3 | 6755,2 | 7 343,5 | 6 615,6 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

6. Строку 1 таблицы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**«**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды» | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»  (1) | 1. | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 2018-2022 | Всего | 91 147,4 | 0,0 | 25 850,9 | 29 527,1 | 17 572,3 | 18 197,1 |
|  | Федеральный бюджет | 26 229,5 | 0,0 | 7 590,1 | 6 126,1 | 6 126,1 | 6 387,2 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 44 683,5 | 0,0 | 15 529,5 | 9 581,8 | 9 582,0 | 9 990,2 |
|  | Местный бюджет | 20 234,4 | 0,0 | 2 731,3 | 13 819,2 | 1864,2 | 1 819,7 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по портфелю проектов 1. | | | | | Всего | 91 147,4 | 0,0 | 25 850,9 | 29 527,1 | 17 572,3 | 18 197,1 |
|  | Федеральный бюджет | 26 229,5 | 0,0 | 7 590,1 | 6 126,1 | 6 126,1 | 6 387,2 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 44 683,5 | 0,0 | 15 529,5 | 9 581,8 | 9 582,0 | 9 990,2 |
|  | Местный бюджет | 20 234,4 | 0,0 | 2 731,3 | 13 819,2 | 1864,2 | 1 819,7 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

7. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

**Методика расчета целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| 1. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | Показатель характеризует долю благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки, благоустройство которых выполнено в соответствии с действующими градостроительными нормативами, от общей площади дворовых территорий.  Д = , где:  Д - Доля площади благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки от общей площади дворовых территорий.  П1 – Площадь благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки на конец отчётного периода.  П2 – Общая площадь дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки.  Источник информации: - мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай»;  Нарастающим итогом. |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | Показатель характеризует количество благоустроенных дворовых территорий.  Ед.бдт = Ед.ндг+ Ед.д.п, где:  Ед.бдт - Количество благоустроенных дворовых территорий.  Ед.ндг - Количество благоустроенных дворовых территорий на начало отчётного года.  Ед.д.п – Количество благоустроенных дворовых территорий за отчётный период.  Источник информации:- мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай»;  Нарастающим итогом. |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды | чел. | Показатель характеризует долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте, от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды,  Д = , где:  Д - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании  П1 – Количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды  П2 – Общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования.  Источник информации:  - сайт Федеральной службы государственной статистики [www.gks.ru](http://www.gks.ru) (раздел «Официальная статистика»/ «Базы даных» / «Показатели муниципальных образований» Тюменская область»/ «Население»);  - протокол общественной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | % | Показатель характеризует долю благоустроенных общественных территорий, от общей площади общественных территорий.  Д = , где:  Д - доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий.  П1 – площадь благоустроенных общественных территорий на конец отчётного периода.  П2 – общая площадь общественных территорий.  Источник информации:- мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай».  Нарастающим итогом. |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий.  Ед.бот = Ед.ног+ Ед.оп, где:  Ед.бот - Количество благоустроенных общественных территорий.  Ед.ног - Количество благоустроенных общественных территорий на начало отчётного года.  Ед.оп – Количество благоустроенных общественных территорий за отчётный период.  Источник информации: - мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай»;  Нарастающим итогом. |
| 6. | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | ед. | Показатель характеризует количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях.  Ед.овб = Ед.ног+ Ед.оп, где:  Ед.овб - Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях  Ед.ног - Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях на начало отчётного года.  Ед.оп – Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях за отчётный период.  Указывается количество установленных объектов внешнего благоустройства, скульптур или скульптурных композиций, являющихся единым ансамблем, на конец отчетного периода.  Источник информации – мониторинг сведений МКУ «УГЗиП г. Урай». |

».

8. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия  (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | 100,0% | 2022 год | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды».  Благоустройство территорий муниципального образования.  Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах | 223 073,1 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | 65 ед. | 2022 год |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды | 17% | 2022 год |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | 69,69% | 2022 год |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | 28 ед. | 2022 год |
| 6 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | 50 ед. | 2022 год | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях | 1 440,2 |

».

9. Пункт 3 приложения 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«3. Форма участия финансового и (или) трудового граждан при реализации минимального и дополнительного перечней определяется заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Решения о форме участия, доле софинансирования работ по минимальному и дополнительному перечням фиксируются в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.».

10. Пункт 5 приложения 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

« 5. Софинансирование работ по благоустройству по минимальному перечню видов работ в качестве субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном жилом доме, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного жилого дома. Доля финансового и (или) трудового участия граждан при реализации минимального перечней определяется заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме, при этом доля такого участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню.».

11. Пункт 11 приложения 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«11. Установить предельную дату заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории – 15 мая текущего года, на выполнение работ по благоустройству дворовой территории – 1 мая текущего года.».

12. Пункт 12 приложения 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«12. Условия о предельной дате заключения муниципальных контрактов не учитывается в случаях:

1) обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

2) проведения повторного конкурса (аукциона) или новой закупки, если конкурс (аукцион) признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3) заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.».

13. Пункт 13 приложения 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«13. Визуализированный перечень элементов благоустройства утверждается постановлением администрации города Урай.».