**ПРОТОКОЛ №4**

**заочного заседания Проектного комитета администрации город Урай**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 25 августа 2020 года |
| Начало заседания: | 14 часов 15 минут |
| Место проведения: | город Урай, зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закирзянов Тимур Раисович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | исполняющий обязанности первого заместителя главы города Урай; |
| 3 | Ашихмин Андрей Юрьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Волошин Геннадий Геннадьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Новосёлова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Подбуцкая Елена Николаевна | - | заместитель главы города Урай; |
| 7 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономического развития администрации города Урай; |
| 8 | Мовчан Ольга Владимировна | - | начальник правового управления администрации города Урай; |
| 9 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 10 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай, секретарь Проектного комитета. |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».**

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (З.А.Алексеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1),на отчетную дату, отклонений нет.

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».**

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.А.Лаушкиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек установлено отклонение по п.10 (Приложение 2).

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 21.08.2020 года принять к сведению (приложение 1, 2 к протоколу).
2. Руководителю проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» (О.А.Лаушкину) дать пояснение по неисполнению п.10, а так же ожидаемое исполнение (неисполнение) п.11 сводного плана по контрольным точкам, согласованное с куратором проекта в муниципальный проектный офис в срок **до 31.08.2020 года.**
3. Руководителю проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» (О.А.Лаушкину) внести изменения в сводный план паспорта проекта (постановление администрации города Урай «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектами в администрации города Урай» от 28.06.2018 №1821) в части ответственного исполнителя и сроков исполнения п.10 и п.11 в срок **до 31.08.2020 года.**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА**\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_0\_\_** голосов

**2. Рассмотрение исполнения показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В.)

**Решили:**

1. Принять прилагаемую форму о ходе реализации портфелей проектов.

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА**\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_0\_\_** голосов

Председатель

Проектного комитета Т.Р.Закирзянов

Секретарь проектного комитета Е.В.Доберштейн