

# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

# **администрация ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 25.09.2018 № 2468

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

( в редакции постановлений администрации города Урай от 11.12.2018 №3251, от 19.03.2019 №591, от 30.08.2019 №2143, от 22.01.2020 №116, от 06.03.2020 №609, от 25.05.2020 №1208, от 16.09.2020 №2211, 17.11.2020 №2804, 26.02.2021 №512, 20.05.2021 №1283, 14.07.2021 №1767, от 15.12.2021 №3091, от 30.12.2021 №3296, от 11.05.2022 № 1078, от 24.06.2022 №1526, от 27.07.2022 №1774, от 11.08.2022 №1921, 14.10.2022 № 2567, от 09.12.2022 №3115, от 11.01.2023 №26, от 01.03.2023 №391, от 26.05.2023 №1088, от 29.06.2023 № 1358, от 14.08.2023 №1732, от 04.12.2023 №2553, от 18.12.2023 №2681, от 19.02.2024 №285)

##  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай», постановлением администрации города Урай от 15.06.2018 №1420 «О разработке проекта муниципальной программы «Развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы, принимая во внимание постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 30.12.2021 №635-п О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной информационной системе стратегического планирования.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А. Козлова.

 Глава города Урай А.В.Иванов

Приложение к постановлению

 администрации города Урай

 от 25.09.2018 № 2468

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

(далее – муниципальная программа)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы |
| 2 | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы» |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее – МКУ «УЖКХ г.Урай») |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | 1. Управление образования администрации города Урай.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее – МКУ «УКС г.Урай»).3. Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее – МКУ «УГЗиП г.Урай»).4. Органы администрации города Урай.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» (далее – МКУ «УМТО г.Урай»). |
| 5 | Цели муниципальной программы | 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
2. **Повышение энергосбережения и энергетической эффективности.**
 |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг.2. Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности.  |
| 7 | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай.
2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай.
 |
| 8 | Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | 1. Портфель проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» - 254 453,7 тыс.рублей, в том числе:1) на 2021 годместный бюджет 3 831,4 тыс. рублей,окружной бюджет 34 482,9 тыс. рублей;2) на 2022 год местный бюджет 1 633,3 тыс. рублей, окружной бюджет 14 700,1 тыс. рублей; 3) на 2023 год местный бюджет 4 175,0 тыс. рублей, окружной бюджет 31 274,1 тыс. рублей; 4) на 2024 год местный бюджет 15 776,5 тыс. рублей, окружной бюджет 141 988,4 тыс. рублей;федеральный бюджет 6 592,0 тыс. рублей. |
| 9 | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение удовлетворенности граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - от 58,8%, до 86%;2. Уменьшение доли аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода - от 6,5% до 0 %;**3. Обеспечение фактического уровня оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) не менее 100%;****4. Увеличение удовлетворенности населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения - от 84,7% до 86,8%;**5. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия - от 0,20 до 0,198 Гкал на 1 кв.м общей площади;6. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода - от 27,0 до 25,94 куб.м на одного проживающего;7. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода - от 14,20 до 12,68 куб.м на одного проживающего;8. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия - от 806,8 до 679,3 кВт/ч на одного проживающего;9. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ - от 204,7 до 178,7 куб.м на одного проживающего;10. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия - от 0,100 до 0,098 Гкал на 1 кв.м общей площади;11. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода - от 1,50 до 1,18 куб.м на одного человека населения;12. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода - от 0,400 до 0,283 куб.м на одного человека населения;13. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия до 119,3 кВт/ ч на одного человека населения;14. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ: до 8,5 куб.м на одного человека населения;15. Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 2,6% до 5,0 %;16. Увеличение доли использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса не менее 91,0%; 17. Обеспечение отсутствия аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов и сохранение ежегодного показателя 0 ед;18. Увеличение объема вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения с 4594,23 тыс. руб. до 71 293,97 тыс. руб;19. Увеличение объема реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения с 1349,1 тыс. руб. до 47 896,33 тыс. руб. |
| 10 | Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 г.г.  |
| 11 | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет города Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иные источники финансирования (внебюджетные средства).2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо 3 761 953,5 тыс. рублей; 1) на 2019 год – 226 285,2 тыс. рублей; 2) на 2020 год – 295 144,3 тыс. рублей; 3) на 2021 год – 322 214,5 тыс. рублей; 4) на 2022 год – 322 183,8 тыс. рублей; 5) на 2023 год – 347 670,7 тыс. рублей; 6) на 2024 год – 473 782,7 тыс. рублей; 7) на 2025 год – 398 102,8 тыс. рублей; 8) на 2026 год – 367 834,7 тыс. рублей; 9) на 2027 год – 252 183,7 тыс. рублей; 10) на 2028 год – 252 183,7 тыс. рублей;11) на 2029 год – 252 183,7 тыс. рублей; 12) на 2030 год – 252 183,7 тыс. рублей. |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальная программа:

1.1. Содержит меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата.

Формирование благоприятного инвестиционного климата осуществляется выполнением комплекса мероприятий в соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Выполнение мероприятий по снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышению энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, созданию условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей и снижению издержек на производство и транспортировку коммунальных услуг, позволит:

1) выполнить замену инженерных сетей со сроком эксплуатации более 30 лет;

2) обеспечить экологическую безопасность производственной деятельности КОС, рациональное использование энергоресурсов и повышение энергоэффективности производства;

3) обеспечить рациональное использование водных ресурсов и снижение потребления энергетических ресурсов, повышение надежности работы систем питьевого водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

1.2. Содержит меры, направленные на улучшение конкурентной среды.

Улучшение конкурентной среды осуществляется на основе стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р с учетом принципов его внедрения, осуществляют координацию реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (дорожной картой), утвержденным распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2019 №162-рг, который направлен на повышение удовлетворенности потребителей, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, создание стимулов и содействие формированию условий для развития бизнеса, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие устранению административных барьеров.

1.3. Не содержит мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

1.4. Не содержит меры, направленные на включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

1.5. Содержит меры, направленные на повышение производительности труда за счёт:

1) повышения квалификации сотрудников МКУ «УЖКХ г.Урай».

2) внедрения и применения технологий бережливого производства.

 3) модернизации оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия.

 4) модернизации, реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей газоснабжения и электроснабжения в бюджетной сфере.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»

При реализации мероприятий муниципальной программы используются следующие методы управления:

2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов города Урай, необходимых для ее выполнения, своевременное уточнение перечня программных мероприятий, объема финансирования на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, корректировку плановых значений целевых показателей на основании мониторинга фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, уточнения, связанные с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых в городе Урай социологических исследований, а также информирование общественности о финансировании, ходе и результатах реализации муниципальной подпрограммы, посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай.

Должностные лица - ответственные исполнители муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий и достижение целевых показателей. Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, распределения полномочий, осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы установлен Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524.

2.2. Реализация мероприятий муниципальной программы посредством инициативных проектов осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города Урай.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.

2.4.Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов проектного управления.

2.5. При реализации мероприятий, указанных в строке 1.5, в том числе в строке 1.5.1 подпрограммы I «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай» таблицы 2 муниципальной программы, применяются методы инициативного бюджетирования. В рамках инициативного бюджетирования предусмотрена реализация инициативных проектов «Обустройство спортивно-дрессировочной площадки для животных в районе ДС «Звезды Югры», «Безопасность», «Безопасная дорога» Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2 расположенного в районе индивидуального жилищного строительства», «От мечты до реальности один шаг!» Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай ХМАО – Югры.»

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В рамках реализации муниципальной программы также предусматриваются бюджетные ассигнования (в том числе межбюджетные трансферты), предназначенные для исполнения расходных обязательств предыдущих лет, возникших в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2016-2018 годы, утратившей силу с 01.01.2019, и в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы, утратившей силу с 01.01.2021.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 4 муниципальной программы.

Предоставление эксплуатирующим организациям жилищно-коммунального комплекса субсидии на реализацию полномочий в сфере установлено Порядком предоставления субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, утвержденным постановлением администрации города Урай от 01.06.2022 №1307».

«Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы** | **Значение показателя по годам** | **Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг < 1> | % | 58,8 | 82,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| **2** | Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода  | **%** | **6,5** | **8,63** | **5,5** | **18,0** | **22,9** | **22,0** | **19,4** | **17,3** | **14,9** | **12,1** | **8,2** | **3,4** | **0,0** | **0,0** |
| **3** | **Фактический уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)**  | **%** | **94,88\*\*** | - | - | не менее 100 | не менее100 | не менее100 | не менее 100 | не менее100 | не менее100 | не менее100 | не менее100 | не менее100 | не менее100 | не менее100 |
| **4** | **Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения**  | **%** | **84,7** | 84,8 | 84,9 | 85,0 | 86,0 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | **86,8** |
| **5** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия < 1> | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| **6** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода < 1> | Куб.м на одногопроживающего | 27,00 | 25,96 | 25,95 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 |
| **7** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода < 1>  | Куб.м на одного проживающего | 14,20 | 12,79 | 12,78 | 12,77 | 12,76 | 12,75 | 12,74 | 12,73 | 12,72 | 12,71 | 12,70 | 12,69 | 12,68 | 12,68 |
| **8** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия < 1> | кВт/ч на одного проживающего  | 806,8 | 806,8 | 806,8 | 762,1 | 762,0 | 680,0 | 679,9 | 679,8 | 679,7 | 679,6 | 679,5 | 679,4 | 679,3 | 679,3 |
| **9** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ < 1> | Куб.м на одного проживающего | 204,7 | 204,7 | 205,0 | 180,0 | 179,5 | 179,4 | 179,3 | 179,2 | 179,1 | 179,0 | 178,9 | 178,8 | 178,7 | 178,7 |
| **10** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия < 1> | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,120 | 0,120 | 0,105 | 0,105 | 0,100 | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| **11** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода < 1> | Куб.м на одного человека населения | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,18 |
| **12** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода < 1> | Куб.м на одного человека населения | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,300 | 0,265 | 0,290 | 0,289 | 0,288 | 0,287 | 0,286 | 0,285 | 0,284 | 0,283 | 0,283 |
| **13** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия < 1>  | кВт/ ч на одного человека населения | 123,0 | 122,8 | 122,5 | 130,2 | 130,1 | 120,0 | 119,9 | 119,8 | 119,7 | 119,6 | 119,5 | 119,4 | 119,3 | 119,3 |
| **14** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ < 1>  | Куб.м на одного человека населения  | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 15 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения <2> | % | 2,6\* | - | - | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 1,6 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |  4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 16 | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса<2> | % | Не менее 91,0\* | - | - | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 | Не менее 91,0 |
| 17 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов<3> | ед. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения<4>  | тыс.руб. | 4594,23\* | - | - | 11236,72 | 4897,98 | 4999,88 | 4588,93 | 10836,89 | 11425,80 | 5721,54 | 5721,54 | 5721,54 | 5721,54 | 71293,97 |
| 19 | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения <4> | тыс.руб./ 10 тыс.чел. | 1349,1\* | - | - | 4519,42 | 4357,18 | 4465,52 | 4006,36 | 10254,54 | 10819,80 | 2270,48 | 2270,48 | 2270,48 | 2270,48 | 47896,33 |

 \* - оценочное значение показателя 2020 год.

**<**1> - постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

<2> - распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2018 №576-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов».

<3> - Паспорт приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 №5).

<4> - приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2018 №33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс».

\*\* - базовое значение показателя за 2020 год.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |
| 1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства(4) | МКУ «УЖКХ г.Урай»;МКУ «УКС г.Урай»; органы администрации города Урай:отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | всего: | 1 147 442,6 | 88 530,6 | 98 583,9 | 93 942,7 | 94 869,3 | 99 609,9 | 102 833,1 | 104485,7 | 105245,0 | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 147 442,6 | 88 530,6 | 98 583,9 | 93 942,7 | 94 869,3 | 99 609,9 | 102 833,1 | 104485,7 | 105245,0 | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация содержания мест массового отдыха населения(4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 2 030,7 | 185,1 | 270,6 | 272,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 030,7 | 185,1 | 270,6 | 272,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг(4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 37 596,5 | 2 312,7 | 17,5 | 3 189,3 | 2 543,0 | 2 819,5 | 7 443,8 | 5 090,4 | 4 214,3 | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 37 596,5 | 2 312,7 | 17,5 | 3 189,3 | 2 543,0 | 2 819,5 | 7 443,8 | 5 090,4 | 4 214,3 | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 10 040,2 | 2 214,3 | 2 028,8 | 1 007,4 | 2 276,8 | 2 163,3 | 349,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 040,2 | 2 214,3 | 2 028,8 | 1 007,4 | 2 276,8 | 2 163,3 | 349,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация содержания объектов благоустройства, в том числе с применением механизма инициативного бюджетирования (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай»МКУ «УКС г.Урай»МКУ «УГЗиП г. Урай»МКУ «УМТО г.Урай»органы администрации города Урай:отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | Всего: | 856 348,8 | 65 971,2 | 124 191,8 | 73 798,6 | 93 359,4 | 81 090,3 | 79 627,3 | 78 106,3 | 78 106,3 | 45 524,4 | 45 524,4 | 45 524,4 | 45 524,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 17 319,9 | 8 404,0 | 0,0 | 2 925,5 | 5 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 839 028,9 | 57 567,2 | 124 191,8 | 70 873,1 | 87 369,0 | 81 090,3 | 79 627,3 | 78 106,3 | 78 106,3 | 45 524,4 | 45 524,4 | 45 524,4 | 45 524,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай»,МКУ «УКСг.Урай»; | всего:  | 8 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 5 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 668,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 668,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Организация электроснабжения уличного освещения (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 438 240,7 | 34 776,9 | 37 992,4 | 38 722,5 | 39 519,1 | 43 503,0 | 43 521,8 | 31 814,5 | 31 814,5 | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 438 240,7 | 34 776,9 | 37 992,4 | 38 722,5 | 39 519,1 | 43 503,0 | 43 521,8 | 31 814,5 | 31 814,5 | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 7 009,3 | 319,1 | 1 246,5 | 1 173,2 | 1 332,4 | 713,6 | 414,4 | 307,9 | 262,2 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 7 009,3 | 319,1 | 1 246,5 | 1 173,2 | 1 332,4 | 713,6 | 414,4 | 307,9 | 262,2 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 39 531,7 | 2 114,5 | 1 990,0 | 1 588,6 | 1 793,0 | 1 795,1 | 2 240,3 | 2 402,5 | 2 578,5 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 39 443,1 | 2 114,5 | 1 901,4 | 1 588,6 | 1 793,0 | 1 795,1 | 2 240,3 | 2 402,5 | 2 578,5 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 |
| местный бюджет | 88,6 | 0,0 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай»(1-4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 249 858,5 | 19 293,5 | 20 163,9 | 19 583,6 | 21 135,7 | 22 366,4 | 23 686,9 | 22 257,0 | 22 276,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 249 858,5 | 19 293,5 | 20 163,9 | 19 583,6 | 21 135,7 | 22 366,4 | 23 686,9 | 22 257,0 | 22 276,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 |
| 1.10 |  Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 63 067,4 | 6 223,5 | 4 593,4 | 8 017,0 | 13 160,8 | 16 025,5 | 12 528,0 | 0,0 | 0,0 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 38 346,9 | 1 154,3 |  656,9 | 0,0 | 10 739,1 | 14 066,0 | 11 730,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 24 720,5 | 5 069,2 | 3 936,5 | 8 017,0 | 2 421,7 | 1 959,5 |  797,4 | 0,0 | 0,0 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 |
| 1.11 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартир ных домах) (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 59 463,2 | 4 033,6 | 4 065,5 | 4 525,0 | 4 925,5 | 5 478,0 | 6 880,7 | 7 031,3 | 7 301,6 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 59 463,2 | 4 033,6 | 4 065,5 | 4 525,0 | 4 925,5 | 5 478,0 | 6 880,7 | 7 031,3 | 7 301,6 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 3 109,6 | 310,2 | 0,0 | 1 040,1 | 272,4 | 0,0 | 1 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 1 669,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 0,0 | 1 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 439,9 | 310,2 | 0,0 | 1 040,1 | 15,2 | 0,0 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (15-17) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УКС г.Урай» | всего: | 605 050,9 | 0,0 | 0,0 | 38 755,1 | 16 333,4 | 35 449,1 | 164 356,9 | 92 599,2 | 58 997,6 | 49 639,9 | 49 639,9 | 49 639,9 | 49 639,9 |
| федеральный бюджет | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 537 586,2 | 0,0 | 0,0 | 34 482,9 | 14 700,1 | 31 274,1 | 141 988,4 | 83 339,3 | 53 097,8 | 44 675,9 | 44 675,9 | 44 675,9 | 44 675,9 |
| местный бюджет | 60 872,7 | 0,0 | 0,0 | 4 272,2 | 1 633,3 | 4 175,0 | 15 776,5 | 9 259,9 | 5 899,8 | 4 964,0 | 4 964,0 | 4 964,0 | 4 964,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (15-17) | МКУ «УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | всего: | 240 193,1 | 0,0 | 0,0 | 36 019,1 | 30 048,0 | 36 092,0 | 27938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9 291,1 | 0,0 | 0,0 | 9 291,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 230 902,0 | 0,0 | 0,0 | 26 728,0 | 30 048,0 | 36 092,0 | 27938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2026 годы, разработка топливно-энергетического баланса (1,15-17) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 165,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 165,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (15-17) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (18-20) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18 | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1: | Всего: | 3 761 953,5 | 226 285,2 | 295 144,3 | 322 214,5 | 322 183,8 | 347 670,7 | 473 782,7 | 398 102,8 | 367 834,7 | 252 183,7 | 252 183,7 | 252 183,7 | 252 183,7 |
| Федеральный бюджет | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 641 452,9 | 11 991,90 | 3 804,8 | 40 248,0 | 34 812,2 | 47 848,8 | 157 786,2 | 86 049,7 | 55 938,5 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 |
| Местный бюджет | 2 883 006,6 | 214 293,30 | 291 339,5 | 255 238,5 | 257 323,6 | 263 729,9 | 281 466,5 | 258 520,1 | 255 333,2 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 230 902,0 | 0,0 | 0,0 | 26 728,0 | 30 048,0 | 36 092,0 | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай |
| 22.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов(11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай»,Управление образования администрации города Урай | без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 2: | без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе: | всего: | 3 761 953,5 | 226 285,2 | 295 144,3 | 322 214,5 | 322 183,8 | 347 670,7 | 473 782,7 | 398 102,8 | 367 834,7 | 252 183,7 | 252 183,7 | 252 183,7 | 252 183,7 |
| федеральный бюджет | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 641 452,9 | 11 991,90 | 3 804,8 | 40 248,0 | 34 812,2 | 47 848,8 | 157 786,2 | 86 049,7 | 55 938,5 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 |
| местный бюджет | 2 883 006,6 | 214 293,30 | 291 339,5 | 255 238,5 | 257 323,6 | 263 729,9 | 281 466,5 | 258 520,1 | 255 333,2 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 |
| иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 230 902,0 | 0,0 | 0,0 | 26 728,0 | 30 048,0 | 36 092,0 | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего: | 90 267,1 | 496,0 | 58 554,6 | 11 575,5 | 9 538,7 | 6 557,7 | 3 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 85 031,1 | 496,0 | 58 554,6 | 11 575,5 | 4 302,7 | 6 557,7 | 3 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | Всего: | 3 671 686,4 | 225 789,2 | 236 589,7 | 310 639,0 | 312 645,1 | 341113,0 | 470 238,1 | 398 102,8 | 367 834,7 | 252 183,7 | 252 183,7 | 252 183,7 | 252 183,7 |
| Федеральный бюджет | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 636 216,9 | 11 991,90 | 3 804,8 | 40 248,0 | 29 576,2 | 47 848,8 | 157 786,2 | 86 049,7 | 55 938,5 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 |
| местный бюджет | 2 797 975,5 | 213 797,30 | 232 784,9 | 243 663,0 | 253 020,9 | 257 172,2 | 277 921,9 | 258 520,1 | 255 333,2 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 |
| Иные источники финансирования  | 230 902,0 | 0,0 | 0,0 | 26 728,0 | 30 048,0 | 36 092,0 | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель –МКУ «УЖКХ г.Урай» | всего: | 3 280 140,5 | 225 789,2 | 233 910,7 | 308 659,8 | 309 815,5 | 303 716,3 | 303 488,5 | 302 948,7 | 306 106,2 | 246 426,4 | 246 426,4 | 246 426,4 | 246 426,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 289 086,2 | 11 991,9 | 1 903,4 | 38 543,9 | 27 785,8 | 14 782,2 | 13 560,1 | 310,5 | 264,8 | 44 985,9 | 44 985,9 | 44 985,9 | 44 985,9 |
| местный бюджет | 2 760 152,3 | 213 797,3 | 232 007,3 | 243 387,9 | 251 981,7 | 252 842,1 | 261 990,4 | 249 105,2 | 249 278,4 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 |
| Иные источники финансирования  | 230 902,0 | 0 | 0 | 26 728,0 | 30 048,0 | 36 092,0 | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (Управление образования администрации города Урай) | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») | всего: | 441 705,2 | 496,0 | 58 554,6 | 11 575,5 | 9 573,9 | 42 006,9 | 167 901,5 | 92 599,2 | 58 997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 314 935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 236,0 | 31 274,1 | 141 988,4 | 83 339,3 | 53 097,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 120 177,6 | 496,0 | 58 554,6 | 11 575,5 | 4 337,9 | 10 732,8 | 19 321,1 | 9 259,9 | 5 899,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (МКУ «УГЗиП г. Урай») | всего: | 1 085,0 | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 085,0 | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4(Органы администрации города Урай:сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) | всего: | 38 964,9 | 0,0 | 2 524,0 | 1 766,3 | 2 639,4 | 1 792,5 | 2 237,7 | 2 399,9 | 2 575,9 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 37 390,8 | 0,0 | 1 901,4 | 1 663,8 | 1790,4 | 1 792,5 | 2 237,7 | 2 399,9 | 2 575,9 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 |
|  |  | местный бюджет | 1 574,1 | 0,0 | 622,6 | 102,5 | 849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (МКУ «УМТО г. Урай») | всего: | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного

управления, направленные в том числе на исполнение

национальных и федеральных проектов (программ)

Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| - | - | - | - | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  |
| 1. | «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай. (15.-17.) | 1.13. | 1.Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | 2021-2024 гг | всего | 254 453,7 | 38 314,3 | 16 333,4 | 35 449,1 | 164 356,9 |
| федеральный бюджет | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 592,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 222 445,5 | 34 482,9 | 14 700,1 | 31 274,1 | 141 988,4 |
| местный бюджет | 25 416,2 | 3 831,4 | 1 633,3 | 4 175,0 | 15 776,5 |
| иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов | всего | 254 453,7 | 38 314,3 | 16 333,4 | 35 449,1 | 164 356,9 |
| федеральный бюджет | 6 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 592,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 222 445,5 | 34 482,9 | 14 700,1 | 31 274,1 | 141 988,4 |
| местный бюджет | 25 416,2 | 3 831,4 | 1 633,3 | 4 175,0 | 15 776,5 |
| иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Муниципальные проекты города Урай |
| - | - | - | - | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности (макроэкономические риски) | Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе.Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы |
| 22 | Несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса (нормативные правовые риски) | Минимизация рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов города Урай, внесения изменений в принятые муниципальные нормативные правовые акты города Урай, способствующих решению задач муниципальной программы. |
| 43 | Недостаточная координация и взаимодействие государственных и муниципальных органов по управлению жилищно-коммунальным комплексом (административные риски) | Повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности.В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:1) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;2) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;3) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;4) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;5) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений при определении путей и методов реализации муниципальной программы. |
| 4. | Финансовые риски (связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников) | Качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе за целевым использованием средств бюджета города Урай. |

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета или ссылка на форму Федерального статистического наблюдения |
| 1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | Показатель рассчитывается по формуле: «Да»+ «Скорее да»+ «Затрудняюсь ответить» х («Да»+ «Скорее да»)/100х0,8. Источником информации является результат социологического опроса граждан города Урай, проводимого управлением внутренней политики администрации города Урай. |
| 2 | Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода | % | **Определяется как:**$$Доля а.м.ж.д.=\frac{А м. ж.д.}{Об. м.ж.д.}\*100\%$$**где:** **Доля а.м.ж.д.-** доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода.$А м.ж. д.$**- количество аварийных многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании город Урай на конец отчетного периода.****Источник информации: реестр жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, предоставляемый управлением по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай.**$Об. м.ж.д$ **- общее количество многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании город Урай на конец отчетного периода.****Источник информации: сведения формы федерального статистического наблюдения 1 - жилфонд.** |
| 3 | Фактический уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) за отчетный период | % | Определяется как отношение суммы оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) к начисленной Югорским фондом капитального ремонта сумме за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью, за отчетный период, умноженное на сто.**Источник информации: оборотно-сальдовая ведомость, акт сверки взаимных расчетов взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью, с Югорским фондом капитального ремонта** многоквартирных домов.**Информация предоставляется МКУ «Центр бухгалтерского учета города Урай».** |
| 4 | Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения | % | Показатель рассчитывается по формуле: «Да»+ «Скорее да»+ «Затрудняюсь ответить» х («Да»+ «Скорее да»)/100х0,8.**Источник информации:** результат социологического опроса населения города Урай, проводимого управлением внутренней политики администрации города Урай |
| **5** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал на 1 кв.м общей площади | Определяется как отношение объема (количества) потребленной тепловой энергии в многоквартирных домах к общей площади многоквартирных домов муниципального образования город Урай.**Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **6** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | Куб.м на одногопроживающего | Определяется как отношение объема (количества) потребленной холодной воды в многоквартирных домах к числу проживающих в многоквартирных домах муниципального образования город Урай, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс. **Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **7** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | Куб.м на одного проживающего | Определяется как отношение объема (количества) потребленной горячей воды в многоквартирных домах к числу проживающих в многоквартирных домах муниципального образования город Урай, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс.**Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **8** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт/ч на одного проживающего  | Определяется как отношение объема (количества) потребленной электрической энергии в многоквартирных домах к числу проживающих в многоквартирных домах муниципального образования город Урай, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс. **Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **9** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | Куб.м на одного проживающего | Определяется как отношение объема (количества) потребленного природного газа в многоквартирных домах к числу проживающих в многоквартирных домах муниципального образования город Урай, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс.**Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **10** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал на 1 кв.м общей площади | Определяется как отношение суммарного количества тепловой энергии, потребленной муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования город Урай, к общей площади муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Урай.**Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **11** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | Куб.м на одного человека населения | Определяется как отношение объема (количества) потребленного (израсходованного) соответствующего энергетического ресурса муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования город Урай (холодная вода) к среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования город Урай.**Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **12** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода | Куб.м на одного человека населения | Определяется как отношение объема (количества) потребленного (израсходованного) соответствующего энергетического ресурса муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования город Урай (горячая вода) к среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования город Урай.**Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **13** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт /ч на одного человека населения | Определяется как отношение объема (количества) потребленного (израсходованного) соответствующего энергетического ресурса муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования город Урай (электрическая энергия) к среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования город Урай.**Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| **14** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | Куб. м на одного человека населения  | Определяется как отношение объема (количества) потребленного (израсходованного) соответствующего энергетического ресурса муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования город Урай (природный газ) к среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования город Урай.**Источник информации:** мониторинг, проводимый МКУ «УЖКХ г.Урай» на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (поставщиками ресурса). |
| 15 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | % | Определяется как отношение общей протяженности замененных ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения за отчетный период к общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на начало года.Источником информации являются формы, разработанные Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования», «Информация о состоянии тепловых сетей в разрезе муниципального образования город Урай», данные предоставляются акционерными обществами «Урайтеплоэнергия», «Водоканал». |
| 16 | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. | % | Определяется как отношение объема использованных труб из композитного материала к общему объему замененных труб при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса на конец отчетного периода.Источником информации является форма, разработанная Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования», данные предоставляются акционерным обществом «Водоканал» |
| 17 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Ед. | Определяется на основании мониторинга, проводимого ответственным исполнителем на основании данных, предоставляемых акционерным обществом «Урайтеплоэнергия» и акционерным обществом «Водоканал» на конец отчетного периода.  |
| 18 | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения. | Тыс.руб. | Определяется как отношение объема вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования (тыс.руб.) к численности населения муниципального образования (тыс. чел.), умноженное на 10 (тыс. чел.).Источником информации является мониторинг сведений, предоставляемых акционерным обществом «Урайтеплоэнергия». Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы определяется как сумма объема вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения за весь период действия программы. |
| 19 | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения. | Тыс.руб./ 10 тыс.чел. | Определяется как отношение объема средств местного бюджета и (или) муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования (тыс.руб.) к 10 (тыс.чел.).Источником информации является мониторинг сведений, предоставляемых акционерным обществом «Урайтеплоэнергия».Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы определяется как сумма объема реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения за весь период действия программы. |

Приложение 2 к муниципальной программе

 «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

 энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

Направления основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Мероприятия |
| Наименование | Направление расходов | Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов, (проекта) наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг. |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай» |
| 1.1 | Организация содержания дорожного хозяйства | Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог жилой и производственной зоны (очистка, ремонт покрытия дорог и тротуаров), организации безопасности дорожного движения  | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  |
| 1.2 | Организация содержания мест массового отдыха населения | Оказание услуг по организации содержания мест массового пребывания населения, очистка от мусора, установка знаков  | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 1.3 | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг | Выполнение работ по очистке от мусора мест захоронения, планировке площадей, ремонту ограждений, оказание ритуальных услуг | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 1.4 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда  | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 1.5 | Организация содержания объектов благоустройства, в том числе с применением механизма инициативного бюджетирования  | Оказание услуг по содержанию, ремонту, озеленению объектов благоустройства и выполнение работ в рамках реализации инициативных проектов (содержание животных (собак и кошек) без владельцев, обустройство придомовых территорий новыми детскими площадками для игр, обустройство спортивно-дрессировочной площадки для животных, устройство тротуара, ограждение дет. городка и т.д.) | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 1.5.1 | Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования  | Реализация инициативных проектов посредством инициативного бюджетирования («Обустройство спортивно-дрессировочной площадки для животных в районе ДС «Звезды Югры», «Безопасность», «Безопасная дорога» Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2, расположенного в районе индивидуального жилищного строительства», «От мечты до реальности один шаг!» Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.») | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 №598-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества».3. Положение о региональном конкурсе инициативных проектов, утвержденное приказом Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.2021 №1-нп |
| 1.6 | Организация электроснабжения уличного освещения | Оказание услуг на техническое обслуживание сетей уличного освещения города Урай (замена ламп накаливания, замена кабельной продукции, осмотры)  | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 1.7 | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  | Оказание услуг по отлову, лечению, содержанию животных без владельцев на территории города Урай. | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| 1.8 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов поставщику газа, возникающих вследствие межтарифной разницы при реализации газа населению в зоне децентрализованного газоснабжения по социально ориентированным тарифам | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». |
| 1.9 | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» | Материально- техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г.Урай» | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 1.10 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | Под реализацией мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, понимается следующее:выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий, строений, сооружений, систем инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, в том числе подготовка проектной документации на выполнение таких работ и обследование МКД на предмет аварийности Под комплексом мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства понимается искусственное повышение рельефа (отсыпка) территории. | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы»Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы" |
| 1.11 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) | Внесение платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на счёт регионального оператора (Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов) | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
| 1.12 | Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов  | Под указанным приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению. | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»4. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»5. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2023 № 6-ЕС/2023 (дополнительное соглашение от 12.09.2023 №2 (6-ЕС/2023) к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 6-ЕС/2023 от 18.01.2023). |
| 1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай | Проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения (выполнение работ по замене трубопровод, запорной арматуры, агрегатов и т.д.).  | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2.Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».4. Паспорт приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 №5). |
| 1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай | Выполнение работ по реконструкции и строительству объектов теплоснабжения, водоотведения, увеличение диаметра существующих сетей с учетом возможности подключения новых потребителей и т.д.  | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».4. Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.10.2017 №179-П «Об утверждении инвестиционной программы АО «Урайтеплоэнергия» города Урай в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы». 5. Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2018 №33-Пр-169 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы». |
| 1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2026 годы, разработка топливно-энергетического баланса | Выполнение работ по внесению изменений в Программу в соответствии с нормативными документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Урай. Разработка топливно-энергетического баланса за 2021 год и на период 2022-2025 годов с оценкой до 2030 года и формирование отчетных форм подрядчиком | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».3.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 №1169 «Об утверждении [Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований](https://docs.cntd.ru/document/726765358#6540IN)».4.Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2022 № 307-рг «О топливно-энергетическом балансе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2021 год и на период 2022-2025 годов с оценкой до 2030 года и плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателей топливно-энергетического баланса Ханты-Мансийского автономного округа – Югра на период 2022-2025 годов с оценкой до 2023 года». |
| 1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай | Проведение мероприятий по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| 1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай. | Проведение процедуры передачи в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в установленные законодательством сроки. | 1. Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».2. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2019 №405-рп «Об одобрении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».3. Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2018 №33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс». |
| 1.18 | «Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд от места хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем. | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». |
| Цель 2. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности |
| Задача 2. Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности |
| Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай |
| 2.1 | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (установка общедомовых приборов учета, утепление, размещение брошюр) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 2.2 | Снижение потребления энергетических ресурсов | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  |

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения)  | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объём финансирования мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг  | 86,0% | 2030 год | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай | 3 761 953,50 тыс. рублей |
| 2 | Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода | **0,0%** | 2030 год |
| 3 | **Фактический уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)**  | **Не менее 100 %** | 2030 год |
| 4 | **Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения**  | **86,8%** | 2030 год |
| 5 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | 5,0 % | 2030 г. |
| 6 | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. | Не менее91,0 % | 2021-2030 г.г. |
| 7 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | 0 ед.ежегодно | 2021-2030 гг. |
| 8 | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения. | 71 293,97 тыс. руб. | 2030 г. |
| 9 | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения. | 47 896,33тыс. руб./10 тыс.чел. | 2030 г. |
| 10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия  | 0,198 Гкал на 1 кв.м. общей площади | 2030 год | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | Без финансирования |
| 11 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода  |  25,94 куб.м на одногопроживающего | 2030 год |
| 12 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода  | 12,68 куб.м на одного проживающего | 2030 год |
| 13 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия  | 679,3 кВт/ ч на одного проживающего  | 2030 год |
| 14 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ  | 178,7 куб.м на одного проживающего | 2030 год |
| 15 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия  | 0,098 Гкал на 1 кв.м общей площади | 2030 год |
| 16 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода  | 1,18 куб.м на одного человека населения | 2030 год |
| 17 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода  | 0,283 куб.м на одного человека населения | 2030год |
| 18 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия  | 119,3 кВт /ч на одного человека населения | 2030 год |
| 19 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | 8,5 куб.м на одного человека населения | 2030 год |

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

|  |
| --- |
|  **Показатели** |
| **в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**  |
| **по отраслям экономики ¹** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм  | Базовый показатель на начало реализации программы  | Значение показателя на конец года \* | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы  | Примечание |
| 2019 г | 2020 г | 2021г  | 2022 г | 2023 г | 2024 г  | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  | % | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  | % | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |   |
| 3 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  | % | 92,0 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 95,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |   |
| 4 | Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  | % | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |   |
| 5 | Доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования. | % | 93,0 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,4 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |   |
| 6 | Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования г Урай энергетические ресурсы производимые с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, не производятся. |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)  | кВт\*ч/м2 | 54,26 | 54,21 | 54,18 | 54,15 | 54,12 | 54,09 | 54,06 | 54,00 | 53,95 | 53,92 | 53,90 | 53,87 | 53,85 | 53,85 |   |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | Г/кал/м2 | 0,16 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |   |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений(в расчёте на 1 человека) | м3/ чел | 1,57 | 1,55 | 1,53 | 1,51 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |   |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) | м3/ чел | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |   |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений(в расчёте на 1 человека) | м3/ чел | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |   |
| 12 | Доля размера экономии потреблённых энергетических ресурсов в натуральном выражении, полученная в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями , на конец отчётного периода. | % | 17,1 | 17,1 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |   |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на конец отчётного периода(с нарастающим итогом) | шт | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |   |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |  |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах(в расчёте на 1 жителя)  | м3/ чел | 27,00 | 25,96 | 25,95 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 |   |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)  | м3/ чел | 14,20 | 12,79 | 12,78 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |  |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)  | кВт\*ч/м2 | 38,45 | 38,45 | 38,44 | 38,44 | 38,43 | 38,43 | 38,43 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,41 | 38,41 | 38,41 |   |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)  | м3 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |   |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)  | м3/ чел | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 216,0 | 215,0 | 215,0 | 214,0 | 214,0 | 213,0 | 213,0 | 212,0 | 211,0 | 211,0 |   |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах  | т.у.т/м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |   |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях  | т.у.т./тыс.м Вт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На территории муниципального образования г Урай удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, не производится. |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тыс.м3/ тыс Гкал | 118,21 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |   |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/ тыс.Гкал | 0,0351 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |   |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии | % | 15,54 | 15,54 | 15,3 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 14,82 | 14,82 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |   |
| 25 | Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды | % | 11,0 | 10,0 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |   |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт\*ч/м3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |   |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)  | кВт\*ч/м3 | 0,6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |   |
| 28 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещённости, соответствующим установленным нормативам)  | кВт\*ч/м2 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,79 | 5,78 | 5,77 | 5,76 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |   |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 29 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии ( в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования г Урай количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии ( в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке , не производится. |
| 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  На территории муниципального образования г Урай транспортные средства, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива , используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, не производится. |
| 31 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования г Урай транспортные средства, использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги, не производится. |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием.  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования г Урай транспортные средства с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги, не производится. |
| 33 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива.  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования г Урай транспортные средства, используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, отсутствуют.  |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования г Урай транспортные средства с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, отсутствуют.  |
|  | ¹ - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».\* - Источник данных: мониторинг ресурсоснабжающих организаций за соответствующий отчётный период. |
|  |

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

Перечень

Предложений и инициатив, направленных на достижение показателей муниципальной программы,

оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическое развитие

города Урай

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание предложения | Номер, наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Номер, наименование показателя  | Ответственный исполнитель | Источник  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установить скамейки для отдыха в сквере Комсомольском (берёзовая роща мкр. 1А за Полицией).  | 1.5. «Организация содержания объектов благоустройства» | **4. «Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения»** | **МКУ «УЖКХ г. Урай»**  | Анна Изюмова |
| 2 | Водозаборные сооружения, г. Урай | 1.17. «Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай» | **18.** «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»19.«Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения»20.**«**Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения» | **МКУ «УЖКХ г. Урай»**  | Проект предложен в результате коллективной работы на муниципальном форуме |
| 3 | Общественная территория в районе улиц Парковой, Узбекистанской, Южной, г. Урай | 1.5. «Организация содержания объектов благоустройства» | **4. «Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения»** | **МКУ «УЖКХ г. Урай»**  | Проект добавлен администрацией города Урай |
| 4 | Канализационные очистные сооружения, г.Урай | 1.17. «Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай» | **18.** «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»19.«Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения»20. **«**Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения» | **МКУ «УЖКХ г. Урай»** | Проект предложен в результате коллективной работы на муниципальном форуме |
| 5 | «Безопасная дорога» Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2 расположенного в районе индивидуального жилищного строительства» | 1.5.1. Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования | **4. «Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения»** | **МКУ «УКС г. Урай»** | Чирятьева Татьяна Дмитриевна |
| 6 | «От мечты до реальности один шаг!» Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай ХМАО – Югры.» | 1.5.1. Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования | **4. «Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения»** | **МКУ «УКС г. Урай»** | Каримова Татьяна Леонидовна, Журавлева Надежда Николаевна, Дзекевичус Елена Викторовна |
| 7 | «Обустройство спортивно-дрессировочной площадки для животных в районе ДС «Звезды Югры»  | 1.5.1. Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования | **4. «Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения»** | **МКУ «УЖКХ г. Урай»** | Прокопчук Вероника Николаевна |
| 8 | «Безопасность»  | 1.5.1. Реализация инициативных проектов с применением механизма инициативного бюджетирования | **4. «Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения»** | **МКУ «УЖКХ г. Урай»** | Зарипов Ильнар Ильгизович |