**

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от 26.09.2017 №2759

 *(в редакции постановлений от 10.12.2018 №3230, от 27.12.2018 №3527;*

*от 23.04.2019 №916; от 15.07.2019 №1751; от 16.08.2019 № 2047; от 10.01.2020 №09; от 13.03.2020 №673; от 14.04.2020 №966; от 17.07.2020 №1639; от 16.02.2021 №405; от 30.06.2021 №1650; от 20.08.2021 №2083; от 25.11.2021 №2857; от 28.12.2021 №3238; от 27.05.2022 №1268; от 12.07.2022 №1649; от 05.10.2022 №2447;от 02.12.2022 №2997, от 13.02.2023 №273)*

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы (далее по тексту - муниципальная программа) |
| 2. | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2759 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы» |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее по тексту - МКУ «УГЗиП г. Урай»)  |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы  | 1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее по тексту - МКУ «УКС г.Урай»);2. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее по тексту - МКУ «УЖКХ г.Урай»). |
| 5. | Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай |
| 6. | Задачи муниципальной программы | Обеспечение благоустройства территорий муниципального образования город Урай, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 8. | Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Портфель проектов «Формирование комфортной городской среды» - 213308,1 тыс.руб. |
| 9. | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) с 62,93% до 100%.2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) с 38 единиц до 56 единиц. 3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды, с 8,2% до 47,3%.4. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) с 18,34% до 100,00%. 5. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) с 17 единиц до 40 единиц. 6. Увеличение количества установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) – с 45 единиц до 69 единиц. |
| 10. | Сроки реализации муниципальной программы | 2018- 2022 годы  |
| 11. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет города Урай, бюджет Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, федеральный бюджет, иные источники финансирования (внебюджетные источники).
2. Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет:

- 2018 г. – 51 955,3 тыс. руб.;- 2019 г. – 53 050,6 тыс. руб.;- 2020 г. – 86 205,8 тыс. руб.;- 2021 г. – 175 341,4 тыс. руб.;- 2022 г. – 204932,1 тыс. руб. |

**Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».**

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальная программа:

1.1. Содержит меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» благоустройство территории поселения (городского округа) - это комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. С целью формирования благоприятной деловой среды посредством решения задач в области благоустройства, органы местного самоуправления:

1) разрабатывают и утверждают решением представительного органа муниципального образования Правила благоустройства территории муниципального образования;

2) составляют ежегодный план благоустроительных работ;

3) ведут агитационные и разъяснительные мероприятия по информированию заинтересованных лиц о механизмах создания комфортной городской среды;

4) размещают актуальную информацию о мероприятиях по благоустройству на сайте органов местного самоуправления;

5) разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству общественных и дворовых территорий;

6) на основании инвентаризации общественных, дворовых, производственных пространств и территорий индивидуальной жилой застройки ведут реестр территорий, нуждающихся в благоустройстве;

7) заключают соглашения с физическими и юридическими лицами об участии в благоустройстве прилегающей территории.

Реализация программы позволит повысить уровень комплексного благоустройства территории муниципального образования.

1.2. Содержит меры, направленные на улучшение конкурентной среды.

 В соответствии с соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стандарта развития конкуренции от 25.12.2015 органы местного самоуправления города Урай развивают конкуренцию на основе стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р с учетом принципов его внедрения, осуществляют координацию реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (дорожной картой), утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2015 №387-рп, а также реализовывают меры по развитию конкуренции на отдельных рынках товаров, работ, услуг в соответствии с  муниципальным планом  («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 18.02.2019 №318.

1.3. Содержит меры, направленные на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Меры, направленные на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности:

- создания зон возможного размещения объектов предпринимательской деятельности (торговые объекты, объекты общественного питания) на благоустраиваемых общественных территориях;

- создание благоустроенной пешеходной и транспортной инфраструктуры для сформированных объектов предпринимательской деятельности в рамках комплекса благоустроительных мероприятий.

1.4. Не содержит мер, направленных на создание инвестиционных проектов.

1.5. Содержит меры, направленные на повышение производительности труда

Реализация мероприятий направлена на оптимизацию производственных процессов, использование инновационных подходов в деятельности, а также повышения квалификации работников учреждений.

 Кроме этого, реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства и метода проектного управления. Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы ежегодно выделяются бюджетные ассигнования из бюджета городского округа города Урай, составляется смета и определяются источники финансирования.

 В целях мониторинга выполнения ежеквартально производится анализ отчета выполнения мероприятий программы учреждениями.

**Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы».**

2.1 Должностные лица - ответственные исполнители муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий и достижение целевых показателей. Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, распределения полномочий, осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы установлен Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524.

2.2. Для реализации муниципальной программы дополнительно порядки не разрабатывается.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.

2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов проектного управления.

2.5. Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы ежегодно выделяются бюджетные ассигнования из бюджета городского округа города Урай. В рамках реализации данной программы, в том числе предусматриваются бюджетные ассигнования (в том числе межбюджетные трансферты), предназначенные на исполнение расходных обязательств предыдущих лет, возникших в рамках реализации мероприятий по данной муниципальной программе.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в Таблице 4 муниципальной программы.

 2.6. При реализации мероприятия, указанного в строке 3 таблицы 2 муниципальной программы, применяются методы инициативного бюджетирования.

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ед.изм | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|
| 1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 62,93 | 64,80 | 65,01 | 84,84 | 76,85 | 100,00 | 100,00 |
|  2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)(2) | ед | 38 | 40 | 41 | 49 | 51 | 56 | 56 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды (1) | % | 8,2 | 8,2 | 10,7 | 12,0 | 37,0 | 47,3 | 47,3 |
|  4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом)  | % | 18,34 | 20,30 | 22,5 | 68,62 | 93,6 | 100,0 | 100,0 |
|  5 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)(2) | ед. | 17 | 20 | 23 | 26 | 35 | 40 | 40 |
|  6 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | ед. | 45 | 46 | 46 | 49 | 60 | 69 | 69 |

(1) - Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

(2) - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

 Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы(их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы)  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |
| всего | в том числе  |
|   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (1;2;3;4;5;6) | МКУ «УГЗиП г.Урай»;МКУ «УКС г.Урай»  | Всего | 213317,3 | 0,0 | 25850,9 | 27776,7 | 142634,4 | 17046,1 |
| Федеральный бюджет | 95465,6 | 0,0 | 7590,1 | 6095,5 | 75802,0 | 5975,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 71633,6 | 0,0 | 15529,5 | 9534,0 | 37219,9 | 9345,5 |
| Местный бюджет  | 46218,1 | 0,0 | 2731,3 | 12147,2 | 29612,5 | 1725,6 |
| Иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство территорий муниципального образования (1;2;4;5) | МКУ «УГЗиП г.Урай»;МКУ «УКС г.Урай»;МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 351312,3 | 51713,5 | 25087,1 | 57068,2 | 30236,7 | 187886,0 |
| Федеральный бюджет | 2767,9 | 2767,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10433,8 | 6458,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3975,3 |
| Местный бюджет | 338038,3 | 42416,8 | 25085,1 | 57068,2 | 30236,7 | 183910,7 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях(6)   | МКУ«УГЗиП г.Урай»;МКУ«УКС г.Урай»;МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 3910,5 | 0,0 | 1440,2 | 0,0 | 2470,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2210,5 | 0,0 | 1440,2 | 0,0 | 770,3 | 0,0 |
|   | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах (3)  | МКУ«УГЗиП г.Урай»МКУ «УЖКХ г.Урай»  | Всего | 2275,1 | 241,8 | 672,4 | 1360,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Местный бюджет | 2275,1 | 241,8 | 672,4 | 1360,9 | 0,0 | 0,0 |
|   | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | Всего | 570815,2 | 51955,3 | 53050,6 | 86205,8 | 175341,4 | 204932,1 |
| Федеральный бюджет | 98233,5 | 2767,9 | 7590,1 | 6095,5 | 75802,0 | 5975,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 83767,4 | 6458,5 | 15529,5 | 9534,0 | 38919,9 | 13320,8 |
| Местный бюджет | 388742,0 | 42658,6 | 29929,0 | 70576,3 | 60619,5 | 185636,3 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего | 242618,4 | 7029,4 | 12278,9 | 8509,2 | 28655,6 | 186145,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8833,1 | 0,0 | 3657,8 | 0,0 | 1200,0 | 3975,3 |
| Местный бюджет | 233785,3 | 7029,4 | 8621,1 | 8509,2 | 27455,6 | 182170,0 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы  | Всего | 328196,8 | 44925,9 | 40771,7 | 77696,6 | 146685,8 | 18786,8 |
| Федеральный бюджет | 98233,5 | 2767,9 | 7590,1 | 6095,5 | 75802,0 | 5975,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 74934,3 | 6458,5 | 11871,7 | 9534,0 | 37719,9 | 9345,5 |
| Местный бюджет | 154956,7 | 35629,2 | 21307,9 | 62067,1 | 33163,9 | 3466,3 |
| Иные источники финансирования | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  | Всего | 2395,3 | 274,2 | 591,2 | 1387,0 | 118,9 | 23,4 |
| («МКУ УГЗиП г.Урай») | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Местный бюджет | 2395,3 | 274,2 | 591,2 | 1387,0 | 118,9 | 23,4 |
|   | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 | Всего | 542771,4 | 44925,9 | 45115,9 | 78455,9 | 171046,1 | 203219,0 |
| («МКУ УКС г.Урай») | Федеральный бюджет | 98233,5 | 2767,9 | 7590,1 | 6095,5 | 75802,0 | 5975,0 |
|   | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 83267,4 | 6458,5 | 15529,5 | 9534,0 | 38419,9 | 13320,8 |
|   | Местный бюджет | 361198,2 | 35629,2 | 21994,3 | 62826,4 | 56824,2 | 183923,2 |
|   | Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   |
| Соисполнитель 2 | Всего | 25648,5 | 6755,2 | 7343,5 | 6362,9 | 4176,4 | 1689,7 |
| («МКУ УЖКХ г.Урай») | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|   | Местный бюджет | 25148,5 | 6755,2 | 7343,5 | 6362,9 | 3676,4 | 1689,7 |
|   | Иные источники финансирования | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направляемые в том числе на исполнение**

**национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| 1 | Паспорт портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды» | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»(1) | 1. | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 2018-2022 | Всего | 213317,3 | 0,0 | 25850,9 | 27776,7 | 142634,4 | 17046,1 |
|  | Федеральный бюджет | 95465,6 | 0,0 | 7590,1 | 6095,5 | 75802,0 | 5975,0 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 71633,6 | 0,0 | 15529,5 | 9534,0 | 37219,9 | 9345,5 |
|  | Местный бюджет | 46218,1 | 0,0 | 2731,3 | 12147,2 | 29612,5 | 1725,6 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по портфелю проектов 1. | Всего | 213317,3 | 0,0 | 25850,9 | 27776,7 | 142634,4 | 17046,1 |
|  | Федеральный бюджет | 95465,6 | 0,0 | 7590,1 | 6095,5 | 75802,0 | 5975,0 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 71633,6 | 0,0 | 15529,5 | 9534,0 | 37219,9 | 9345,5 |
|  | Местный бюджет | 46218,1 | 0,0 | 2731,3 | 12147,2 | 29612,5 | 1725,6 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) |
| 2. | - | - | - | - | - | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Муниципальные проекты города Урай |
| 3. | - | - | - | - | - | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**\Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.**

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1. | Макроэкономические риски (существенное изменение экономической конъюнктуры, связанное с колебаниями на мировых товарных и финансовых рынках плановый период, рост инфляции) | а) учет изменения экономической конъюнктуры при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодной индексацией на уровень инфляции объемов финансирования.б) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе; |
| 2. | Финансовые риски(связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников | а) качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе за целевым использованием средств бюджета города Урай; б) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
| 3. | Нормативные правовые риски (изменение бюджетного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы) |  минимизация рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов города Урай, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты города Урай, способствующих решению задач муниципальной программы.  |

Приложение 1 к муниципальной программе

**Методика расчета целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| 1. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | Показатель характеризует долю благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки, благоустройство которых выполнено в соответствии с действующими градостроительными нормативами, от общей площади дворовых территорий.Д = $\frac{П1}{П2}х100\%$, где:Д - Доля площади благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки от общей площади дворовых территорий.П1 – Площадь благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки на конец отчётного периода.П2 – Общая площадь дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки.Источник информации: - мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай»; Нарастающим итогом. |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) |  %  | Показатель характеризует количество благоустроенных дворовых территорий.Ед.бдт = Ед.ндг+ Ед.д.п, где:Ед.бдт - Количество благоустроенных дворовых территорий.Ед.ндг - Количество благоустроенных дворовых территорий на начало отчётного года.Ед.д.п – Количество благоустроенных дворовых территорий за отчётный период.Источник информации:- мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай»; Нарастающим итогом. |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды  | чел. | Показатель характеризует долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте, от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды, Д = $\frac{П1}{П2}х100\%$, где: Д - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образованииП1 – Количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды П2 – Общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования.Источник информации:- сайт Федеральной службы государственной статистики [www.gks.ru](http://www.gks.ru) (раздел «Официальная статистика»/ «Базы даных» / «Показатели муниципальных образований» Тюменская область»/ «Население»);- протокол общественной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | % | Показатель характеризует долю благоустроенных общественных территорий, от общей площади общественных территорий.Д = $\frac{П1}{П2}х100\%$, где:Д - доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий.П1 – площадь благоустроенных общественных территорий на конец отчётного периода.П2 – общая площадь общественных территорий.Источник информации:- мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай».Нарастающим итогом. |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий.Ед.бот = Ед.ног+ Ед.оп, где:Ед.бот - Количество благоустроенных общественных территорий.Ед.ног - Количество благоустроенных общественных территорий на начало отчётного года.Ед.оп – Количество благоустроенных общественных территорий за отчётный период.Источник информации: - мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай»; Нарастающим итогом. |
| 6. | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | ед. | Показатель характеризует количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях.Ед.овб = Ед.ног+ Ед.оп, где:Ед.овб - Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территорияхЕд.ног - Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях на начало отчётного года.Ед.оп – Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях за отчётный период.Указывается количество установленных объектов внешнего благоустройства, скульптур или скульптурных композиций, являющихся единым ансамблем, на конец отчетного периода.Источник информации – мониторинг сведений МКУ «УГЗиП г. Урай». |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Направление основных мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Мероприятия |
| Наименование | Направление расходов | Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта), наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай. |
| Задача. Обеспечение благоустройства территорий муниципального образования, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| 1 | Реализация основных мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, включающих:а) проведение строительно-монтажных работ территорий подлежащих благоустройству;б) мероприятия, направленных на решение вопросов развития городской среды при участии граждан, проживающих в муниципальном образовании:- рейтинговое голосование, обсуждение проектов благоустройства, опросы по вопросам благоустройства; - иные мероприятия. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Паспорт портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.12.2018 №37)Постановление администрации города Урай от 30.06.2017 №1876 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приложение к настоящей муниципальной программе. |
| 2. | Благоустройство территорий муниципального образования | Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, включающих:а) разработку проектно-сметной документации для территорий, подлежащих благоустройству;б) проведение строительно-монтажных работ территорий, подлежащих благоустройству;в) выполнение кадастровых работ.г) проведение ремонтных, благоустроительных работ территорий муниципального образования;д) приобретение и установка элементов благоустройства.е) иные мероприятия. | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Думы города Урай от 28.06.2018 №31 «О Правилах благоустройства территории города Урай», приложение 4 к настоящей муниципальной программе. |
| 3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях | Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, реализация проектов инициативного бюджетирования, в том числе создание объектов внешнего благоустройства (скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, памятники, монументы, памятные знаки и иные объекты), включающих:1) разработку эскизных проектов 2) разработку проектно-сметной документации;3) проведение строительно-монтажных работ;4) выполнение кадастровых работ;5) иные мероприятия, связанные с созданием объектов внешнего благоустройства. | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Думы города Урай от 28.06.2018 №31 «О Правилах благоустройства территории города Урай»,решение Думы города Урай от 24.12.2020 №109 «О регулировании отдельных вопросов в сфере реализации инициативных проектов в городском округе Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» |
| 4 | Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах | Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, путем проведение городских конкурсов на создание элементов благоустройства, с участием граждан муниципального образования, включающих:а) материальное вознаграждение победителей конкурсов, граждан муниципального образования;б) приобретение наградной атрибутики.д) разработка конкурсной документации на благоустройство территорий;е) иные мероприятия. | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Думы города Урай от 28.06.2018 №31 «О Правилах благоустройства территории города Урай», постановление администрации города Урай о проведении городского конкурса «Гениальный мастер», постановление администрации города Урай о проведении городского конкурса «Зимняя сказка», постановление администрации города Урай о проведении городского конкурса «Город цветов».Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

город Урай» на 2018-2022 годы

**Публичная декларация о результатах реализации мероприятий**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия(тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | 100,0% | 2022 год  | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство территорий муниципального образования.Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах  | 567574,7 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | 56 ед. | 2022 год  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды | 47,3% | 2022 год |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | 100,0% | 2022 год |
| 5  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | 40 ед. | 2022 год  |
| 6 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | 69 ед. | 2022 год | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях | 3 910,5 |

Приложение 4

 к муниципальной программе

**Общий адресный перечень всех дворовых территорий, подлежащих благоустройству**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов | Мощность объекта (м.кв) |
| 1 | территория жилых домов №№91,91а, мкр 1Б, в том числе проезды по ул. Маяковского | 8078,0 |
| 2 | территория жилых домов №№111, 112 мкр. Лесной | 211,5 |
| 3 | территория жилого дома №11 мкр.Западный | 14079,0 |
| 4 | территория жилого дома №19 мкр.Западный | 11988,0 |
| 5 | территория жилых домов №№4,5,6 мкр.Западный | 11288,4 |
| 6 | территория жилых домов №№64,65 ,104,105 мкр.2 | 7802,9 |
| 7 | территории жилого дома № 8Г мкр. 1Г | 6939,3 |
| 8 | территория жилого дома №15 мкр.Западный | 11954,6 |
| 9 | территория жилого дома №12 мкр.Западный | 16325,5 |
| 10 | территория жилого дома №3Д мкр.Д | 3562,1 |
| 11 | территория жилых домов №№69,71,76,67,56 мкр. 2 | 22502,1 |
| 12 | территория жилых домов №№28,29 мкр.3 | 5252,3 |
| 13 | территория жилых домов №№17,18,19,20,21 мкр.3 | 15386,1 |
| 14 | территория жилых домов №№38, 39, 40, 41 мкр.3 | 11575,4 |
| 15 | территория жилого дома №30, мкр.3 | 4377,8 |
| 16 | территория жилого дома № 34 мкр. 2 | 3389,7 |
| 17 | территория жилых домов №№88,89,89а,90,96 мкр. 2 | 18096,0 |
| 18 | территория жилого дома №1 мкр. Лесной | 6107,0 |
| 19 | территория жилого дома №43/1 мкр.2А | 8048,0 |
| 20 | территория жилых домов №№ 58,58а мкр.1Д | 9952,3 |
| 21 | территория жилых домов №№42,43 мкр.2 | 5918,0 |
| 22 | территория жилых домов №№51,50 мкр.2 | 8069,1 |
| 23 | территория жилого дома №100 ул. Ленина (этап 2) | 3654,8 |
| 24 | территория жилых домов №№76,80,84 мкр 1А | 8658,2 |
| 25 | территория жилых домов №№83,84,94,95 мкр.2 | 18819,7 |
| 26 | территория жилых домов №7,4 мкр.1  | 9232,7 |
| 27 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 2) | 5448,1 |
| 28 | автостоянка по ул. Шевченко в районе здания №25 мкр 1А | 746,8 |
| 29 | территория жилого дома № 14Д мкр Д | 2091,0 |
| 30 | территория жилого дома №49а мкр 2 | 879,6 |
| 31 | территория жилого дома №7 мкр. Западный  | 9856,7 |
| 32 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 1) | 2001,0 |
| 33 | территория жилого дома №100 ул. Ленина (этап 1) | 402,0 |
| 34 | территория жилого дома №102 ул. Ленина | 1005,0 |
| 35 | территория жилого дома №15а мкр. 1А | 1201,3 |
| 36 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 3) | 12790,3 |
| 37 | территория жилого дома №31, мкр.3 | 3571,7 |
| 38 | территория жилых домов №№101,102, 103 мкр.2 | 10814,8 |
| 39 | Территория жилого дома №22 ул.Урусова | 1413,8 |
| 40 | Территория жилого дома №6 мкр 1А | 1518,3 |
| 41 | территория жилых домов №№23,24,25,26 мкр.3 | 17374,9 |

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании поступивших предложений заинтересованных лиц.**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов | Год выполнения работ |
| 1 | территория жилых домов №№91,91а, мкр 1Б, в том числе проезды по ул. Маяковского, ул. Островского | 2018 |
| 2 | территория жилых домов №№111, 112 мкр. Лесной | 2018 |
| 3 | автостоянка по ул. Шевченко в районе здания №25 мкр 1А | 2019 |
| 4 | территория жилых домов №№76,80,84 мкр 1А | 2020 |
| 5 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 1) | 2020 |
| 6 | территория жилого дома №100 ул. Ленина (этап 1) | 2020 |
| 7 | территория жилого дома №102 ул. Ленина | 2020 |
| 8 | территория жилого дома №15а мкр. 1А | 2020 |
| 9 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 2) | 2021 |
| 10 | территория жилых домов №№17,18,19,20,21 мкр.3 | 2021 |
| 11 | территория жилых домов №№38, 39, 40, 41 мкр.3 | 2021 |
| 12 | территория жилого дома №31, мкр.3 | 2021 |
| 13 | территория жилого дома №49а мкр 2 | 2021 |
| 14 | территория жилого дома №11 мкр.Западный | 2022 |
| 15 | территория жилого дома №12 мкр.Западный | 2022 |
| 16 | территория жилых домов №№83,84,94,95 мкр.2 | 2022 |
| 17 | территория жилых домов №7,4 мкр.1 | 2022 |
| 18 | территория жилых домов №№23,24,25,26 мкр.3 | 2022 |

**Общий адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству**

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование объектов | Мощность объекта (м.кв) |
| 1 | площадь «Планета Звезд» | 5914,0 |
| 2 | территория, прилегающая к кафе-вагону «Экспресс» | 5852,1 |
| 3 | территория микрорайона Юго-Восточный | 7000,0 |
| 4 | территория в районе ДС «Звезды Югры» | 138,1 |
| 5 | территория в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71, 72 мкр.1А  | 8637,3 |
| 6 | территория в районе школы-гимназии, мкр. Западный | 4684,6 |
| 7 | территория по ул. Маяковского, Островского, в том числе: | 4724,5 |
| территория ул. Маяковского | 3206,5 |
| территория ул. Островского | 1518,0 |
| 8 | Набережная реки Конда имени Александра Петрова («Берег Сури.») | 197191,9 |
| 9 | Набережная реки Конда имени Александра Петрова (участок от ж/д №35, мкр.2 до музыкальной школы, участок от ж/д №40, мкр3 до проезда Речной) этап 2 | 33317,2 |
| 10 | Набережная реки Конда имени Александра Петрова (Территория пляжа) этап 3 | 99355,2 |
| 11 | проезд для объектов Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница»:- отделение скорой медицинской помощи (город Урай, микрорайон 2, дом 27);- детское инфекционное отделение (город Урай, улица Северная, дом 4а) | 1761,0 |
| 12 | автостоянка по проезду 24 для бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница» | 150,0 |
| 13 | автостоянка по улице Ветеранов для автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника» | 1704,8 |
| 14 | территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» | 19058,6 |
| 15 | территория в мкр. Аэропорт, в районе ДС «Звезды Югры» -  | 4903,5  |
| 16 | территория в мкр.2, Парк аттракционов | 13352,9 |
| 17 | территория в мкр.2, сквер Спортивный  | 25758,3 |
| 18 | территория в мкр.Центральный между Мемориалом Памяти и ул.Югорская | 74748,1 |
| 19 | территория мкр. 1 вдоль ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (этап 1) / Зона отдыха по улице Ленина (установка скамей) | 4497,48 |
| 20 | территория мкр. 2 в районе жилых домов №№56,69 | 9658,8 |
| 21 | территория Набережной реки Конда от жилого дома№35 микрорайона 2 до МАК-8 | 19216,1 |
| 22 | территория в мкр. Солнечный, в районе переулка Узорный | 1719,8 |
| 23 | территория мкр. 1 вдоль ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (этап 2) | 13946,12 |
| 24 | территория детского городка «Солнышко», мкр. 2 | 14638,7 |
| 25 | территория ул. Узбекистанская | 5080,4 |
| 26 | территория ул. Ветеранов  | 310,7 |
| 27 | территория в мкр. Солнечный, по ул. Солнечная | 10843,8 |
| 28 | территория городского кладбища 2А | 99821,7 |
| 29 | территории, ограниченная ул.Южная, ул.Узбекистанская, ул.Парковая и территорией мечети  | 10667,8 |
| 30 | территория ограниченная ул. Космонавтов, ул. Шаимская (реконструкция площади Первооткрывателей) | 16286,6 |
| 31 | Территории в микрорайоне 1Г. Устройство тротуара вдоль детского сада «Родничок» - от ТЦ «Весна» до Дома ребенка. | 1820,2 |
| 32 | Территория в микрорайоне 1Г. Организация проезда от жилого дома 13Г до жилого дома 11г | 515,1 |
| 33 | территория исторического комплекса «Сухой бор» | 14240,7 |
| 34 | Территория сквера Романтиков (Реконструкция площади Романтиков) | 9062,7 |

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании поступивших предложений заинтересованных лиц, рейтингового голосования.**

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Наименование объектов | Год выполнения работ |
| 1 | территория, прилегающая к кафе-вагону «Экспресс» | 2018 |
| 2 | территория микрорайона Юго-Восточный | 2018 |
| 3 | территория в районе ДС «Звезды Югры» | 2018 |
| 4 | территория в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71, 72 мкр.1А  | 2019 |
| 5 | территория по ул. Маяковского, Островского: |  |
| территория ул. Маяковского | 2019 |
| территория ул. Островского | 2019 |
| 6 | территория мкр. 1 вдоль ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (1этап) | 2020 |
| 7 | территория в мкр. Солнечный, в районе переулка Узорный | 2020 |
| 8 | территория в мкр. Аэропорт, в районе ДС «Звезды Югры»  | 2020 |
| 9 | территория в мкр.2, сквер Спортивный | 2020 |
| 10 | территория детского городка «Солнышко», мкр. 2 | 2020 |
| 11 | территория ул. Узбекистанская | 2020 |
| 12 | территория ул. Ветеранов  | 2020 |
| 13 | территория в мкр. Солнечный, по ул. Солнечная | 2020 |
| 14 | территория городского кладбища 2А | 2020 |
| 15 | Набережная реки Конда имени Александра Петрова («Берег Сури.») | 2021 |
| 16 | автостоянка по улице Ветеранов для автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника» | 2021 |
| 17 | территории, ограниченная ул.Южная, ул.Узбекистанская, ул.Парковая и территорией мечети | 2021 |
| 18 | территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» | 2022 |
| 19 | территория ограниченная ул. Космонавтов, ул. Шаимская (реконструкция площади Первооткрывателей) | 2022 |
| 20 | территория исторического комплекса «Сухой бор» | 2022 |
| 21 | Территория сквера Романтиков (Реконструкция площади Романтиков) | 2022 |
| 22 | Зона отдыха по улице Ленина (установка скамей) | 2022 |

Приложение 5

к муниципальной программе

**Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования, в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»**

 1. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Объект благоустройства  | Местоположение объекта благоустройства |
| 1 | Территория, прилегающая к земельному участку с кадастровым номером 86:14:0101008:3903, с видом разрешенного использования: деловое управление | г. Урай, микрорайон 1Г, в районе дома № 13 |
| 2 | Территория, прилегающая к земельному участку с кадастровым номером 86:14:0101008:19, с видом разрешенного использования под магазин | г. Урай, микрорайон 1Г, дом №38 |
| 3 | Территория, прилегающая к земельному участку с кадастровым номером 86:14:0101008:3880, предназначенного под строительство здания общественного назначения | г. Урай, мкр 1Г, дом 14Г |

 2. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта осуществляются в соответствии с постановлением администрации города Урай от 01.11.2017 №3166 «Об инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования город Урай».

 3. Форма участия финансового и (или) трудового граждан при реализации минимального и дополнительного перечней определяется заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Решения о форме участия, доле софинансирования работ по минимальному и дополнительному перечням фиксируются в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

 4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн).

 5. Софинансирование работ благоустройству по минимальному перечню видов работ в качестве субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществятся при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Доля финансового и (или) трудового участия граждан при реализации минимального перечня определяется заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме, при этом доля такого участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню.

 6. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

 7 . Софинансирование работ по благоустройству по дополнительному перечню работ в качестве субсидии осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета в размере не менее 20%, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере не менее 10% стоимости выполнения таких работ и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

 8. Благоустройству не подлежат дворовые и общественные территорий, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Урай.

 9. Благоустройству не подлежат дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.

 10. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет субсидий, осуществляются в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы.

 11. Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

 12. Условия о предельной дате заключения муниципальных контрактов не учитывается в случаях:

 1) обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

 2) проведения повторного конкурса (аукциона) или новой закупки, если конкурс (аукцион) признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3) заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

 13. Порядок осуществления расходов местного бюджета, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждается постановлением администрации города Урай.

 14. Гарантийный срок на выполнение работ по благоустройству дворовой или общественной территории составляет не менее 3 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение 6 к муниципальной программе

Перечень

Предложений и инициатив, направленных на достижение показателей муниципальной программы,

оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития

городского округа Урай.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание предложения | Номер, наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Номер, наименование показателя  | Ответственный исполнитель | Автор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории жилого дома №22 ул. Урусова | 1. Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»;2. Благоустройство территорий муниципального образования | 1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом);2.Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)(2) | **МКУ «УГЗиП г.Урай»****МКУ «УЖКХ г.Урай»****МКУ «УКС г. Урай»** | Анна Изюмова |
| 2 | Благоустройство общественной территории, устройство тротуары в микрорайоне 1Г. Вдоль детского сада «Родничок» - от ТЦ «Весна» до Дома ребенка. | 2. Благоустройство территорий муниципального образования | **4.** Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом);5.Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)(2) | **МКУ «УКС г. Урай»** | Анна Изюмова |
| 3 | Благоустройство общественной территории, организация проезда в мкр 1Г. От жилого дома 13Г до жилого дома 11г. | 2. Благоустройство территорий муниципального образования | **4.** Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом);5.Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)(2) | **МКУ «УКС г. Урай»** | Анна Изюмова |
| 4 | Благоустройство дворовой территории жилого дома №6 мкр. 1А  | 1. Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»;2. Благоустройство территорий муниципального образования | 1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом);2.Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)(2) | **МКУ «УГЗиП г.Урай»****МКУ «УЖКХ г.Урай»****МКУ «УКС г. Урай»** | Валентина Бердичевская  |
| 5 | Благоустройство общественных территорий в микрорайонах 1Д, 1Г | 1. Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»;2. Благоустройство территорий муниципального образования | **4.** Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом);5.Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)(2) | **МКУ «УГЗиП г.Урай»****МКУ «УКС г. Урай»** | Наталья Райбо |