**Отчет**

**о реализации 2023 году**

**национального проекта «Экология» на территории городского округа**

В рамках исполнения Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» реализуется национальный проект «Экология», объединяющий 14 федеральных проектов, в том числе 5 проектов регионального значения. На территории городского округа город Урай реализуются проекты:

1) «Чистая страна»;

2) «Сохранение уникальных водных объектов»;

3) «Сохранение лесов».

**1. Региональный проект «Чистая страна»**

В течение 2023 года было дополнительно выявлено 46 свалок, общее количество составило 56 мест размещения отходов.

В 2023 году ликвидировано 34 свалки, общий объем вывезенных отходов составил 1 864 куб. м. отходов. На контроле Природнадзора Югры находилось 18 свалок, все ликвидированы.

На сегодняшний день Природнадзором Югры в реестр включено 180 мест размещения отходов (22 основных локации), ориентировочный объем отходов 1770 м3.

Ликвидация свалок осуществляется в рамках муниципальной программы муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай». Общая сумма денежных средств, выделенных на вышеуказанное мероприятие в 2023 году составило порядка 6,3 млн. рублей.

Основной объем отходов вывезен силами регионального оператора по обращению с отходами АО «Югра-Экология», что позволило минимизировать затраты на вывоз отходов. Для погрузки мусора организована работа по привлечению работников предприятий города и волонтеров, что в свою очередь способствует формированию бережного отношения у населения.

Ликвидация свалок осуществляется также по безвозмездным договорам и в рамках организуемых субботников.

В 2024 году мероприятия по ликвидации свалок планируется осуществлять:

1. В рамках переходящего муниципального контракта с ОА «Югра-Экология» 25.12.2023 (остаточный объем на 2024 год 966 м3).
2. В рамках финансирования, предусмотренного муниципальной программой муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай» объем финансирования на 2024 год – сумма средств составляет 2,0 млн. рублей. В пределах объемов финансирования 2024 года планируется вывезти 1 521 куб.м.
3. После схода снежного покрова будет организована работа по выявлению дополнительных мест, для своевременной ликвидации свалок без привлечения Природнадзора Югры.
4. В случае недостаточности средств будет рассматриваться вопрос выделения дополнительных средств из местного бюджета.

Средства из федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не привлекались.

**2. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»**

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории городского округа город Урай реализована Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». В результате проведена очистка прибрежной полосы водных объектов (р. Конда, р. Колосья), общей протяженностью 7,2 км посредством организации общегородских субботников. Общее количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составило 3795 человек.

**3. Региональный проект «Сохранение лесов»**

1) 22 мая в рамках мероприятия «Зеленая волна город Урай принято участие в Международной эстафете высадки деревьев «Сад Дружбы», в ходе которой в сквере «Спортивный» волонтерами и Советом ветеранов было высажено 55 декоративных кустарников.

Накануне, 19 мая на набережной им. А.И. Петрова в городе Урай был дан старт юбилейной ХХ Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в рамках которого осуществлена уборка набережной реки Конда под эгидой Акции «Вода России», а также высадка зеленых насаждений на территории набережной под эгидой Международной патриотической акции «Сад Памяти».

Около 700 жителей Урая подключились к озеленению территории набережной: коллективы предприятий, учреждений, администрации, школ, садов, ветераны, общественные организации, в частности «Женсовет», волонтеры, выпускники школ и студенты, высадив в общей сложности около тысячи зеленых насаждений. Помимо деревьев высадили многолетние и однолетние цветы, а также множество кустов сирени.

2) Кроме посадки зеленых насаждений на территории набережной реки Конда, под эгидой Акции «Сад Памяти» в сквере «Спортивный» #ВолонтерыПобедыУрая вместе с представителями местного отделения партии «Единая Россия» высадили саженцы берёз и рябин.

3) В рамках окружного субботника «Мой чистый дом – Югра», в мае проведена частичная уборка территорий в районе детского сада № 10 «Снежинка», в районе дома 84 микрорайона 2. Данные участки внесены в реестр мест несанкционированного размещения отходов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Заливина Алена Юрьевна

начальник ОЗиП МКУ «УГЗиП г.Урай»,

тел.: 8(34676)28419 (415)